ФОРМА МОНИТОРИНГА
реализации муниципальной программы 
(квартальная)
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»
Ответственный исполнитель муниципальной программы __Управление городского хозяйства города Калуги
	№
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия  
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание) на 31.03.2022


	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой — будут внесены изменения в программу (в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 31.03.2022)
	кассовое исполнение на 31.03. 2022
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	Подпрограмма «Благоустроенный город»

	Благоустройство и развитие городских территорий

	1
	Озеленение на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»

	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	134 599,0
134 599,0  (МО)

	25 691,4
25 691,4

	На выполнение мероприятий по озеленению по управлению городского хозяйства города Калуги    израсходовано          25 691,40 тыс. руб.
Содержание, ремонт объектов благоустройства является одним из приоритетных направлений подпрограммы «Благоустроенный Город». Выполнялись следующие работы  - механизированная и ручная уборка территорий; в весенне - зимний и летний период времени - подметание и посыпание песком, очищение от наледи и снега дорожек по обслуживаемым объектам благоустройства общей площадью 279 383,07 кв.м,  очистка газонов, цветников и территорий от случайного мусора на площади 610 855 кв.м, ремонт и мойка 1 692 скамеек, очистка 1 125 урн от мусора, ежедневный вывоз контейнеров. В период зимней уборки дорожки и площадки парков и скверов обрабатывались 10% песко-соляной смесью, а также  противогололедным материалом, посыпание песко - соляной смесью в период гололедицы (согласно установленным нормативным расчетам на 1 кв.м. приходится 250 гр. песко-соляной смеси). Всего за прошедший период было израсходовано более 230 т. песко-соляной смеси и 2 т. противогололедного материала марки Актив TM UOKCA/.
 Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов. Уборка центральных объектов (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю, 31% -3 раза в неделю, 3%- по заявочной системе. Общая площадь территорий 101 объекта благоустройства составила 894 452,47 кв.м.  На содержание объектов благоустройства израсходовано 23 646,5 тыс. руб.
В 2022 году на 4 объектах благоустройства осуществлялась услуга частной охраны центрального парка культуры и отдыха, парка им. К.Э.Циоловского, Нового парка - ежедневная круглосуточная охрана, парка Малиновка - ежедневное патрулирование). На оказание услуг частной охраны объектов благоустройства израсходовано 1 638,3 тыс.рублей. 
Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного обследования деревьев.
Выполнены работы по вырубке  272 аварийных деревьев и обрезке 110 зеленых насаждений   на сумму 3 332,1 тыс. руб.

	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	Управление по работе с населением на территориях 
	2020
	2025
	400,0 (МО)

	0
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по опиловке и сносу деревьев на территориях сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга» по заявкам Заказчика. Планируется выполнить вырубку и обрезку 22 деревьев.

	2
	Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	20 892,2
20 258,9 (МО)
202,6
 (областной бюджет)                  

430,7 (Федеральный бюджет)
	1 700,0
1 700,0
0
0
	Израсходовано 1 700,0 тыс.руб. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197,11 га.
Выполнялись работы по санитарному содержанию кладбищ - очистка дорожек от снега, вывозился снег и мусор с территорий кладбищ, проводились противогололедные мероприятия, сбор мусора, ликвидации стихийных свалок, валка и обрезка аварийных деревьев, работы по ремонту ограждений кладбищ, осуществлялся ремонт кладбищ. Выполнялся ремонт мест захоронений.
Управлением городского хозяйства города Калуги совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Калугаблагоустройство» ведется слаженная работа по благоустройству и текущему ремонту воинских захоронений и объектов монументального искусства,  расположенных на городских территориях. Учреждением  обслуживается  35 воинских захоронений и 35 объектов монументального искусства (мемориальные комплексы, памятники, бюсты), посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 
Заключено дополнительное Соглашение к Соглашению между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2022 год в рамках заключенного соглашения составляет 703,7 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме 430,7 руб. областного бюджета в сумме 202,6 руб., бюджета МО в сумме 70,4 руб.)
В 2022 году в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» также планируется благоустроить 2 воинских захоронения. 
 захоронения;
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	 Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их 
благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»,
МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»,
МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	99 358,7
97 358,7 (МО)         
2 000,0 (областной бюджет)
	11 024,5
11 024,5

	На содержание и ремонт объектов благоустройства   израсходовано  11 024,5 тыс. руб. 
Для реализации мероприятий по изготовлению и установке стел на территории населенных пунктов, удостоенных почетных званий в соответствии с Законом Калужской области «О почетных званиях Калужской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести»  планируется заключение  Соглашения о предоставлении субсидии  из областного бюджета в сумме 2 000,0 тыс. руб.
На ремонт элементов благоустройства  направлено 546,5 тыс.руб.  
К праздничным мероприятиям 1 и 9 мая порядка 500 баннерных консолей украсят центральные улицы города, а именно: улицы Кирова, Ленина, Генерала Попова, Телевизионная. Уже произведены работы по монтажу консолей по ул.Кирова, ул.Ленина (от площади Старый Торг до ул.Кирова).

Опоры освещения по гагаринской развязке, улицам Гагарина, Пушкина, Баженова, Королева, Московская украсят флаговые композиции триплекс в количестве 496 шт. Планируемый срок монтажа флаговых конструкций на опорах освещения — 20.04.2022.

Оживлённые перекрёстки города, центральные парки и скверы, транспортные развязки будут украшены флажными конструкциями в количестве 77 шт.

Официальный символ Победы – Знамя Победы разместится на дамбе Яченского водохранилища.

Дамбу Яченского водохранилища, Гагаринский и Каменный мосты будут традиционно украшены более 760 флаговыми конструкциями.

На площади Московской уже разместилось баннерное полотно. Территории центрального парка культуры и отдыха и площади Театральной украшены флажной лентой. В связи с тем, что данные территории являются главными площадками проведения массовых культурных мероприятий планируется оставить украшение флажной лентой на весь летний сезон. На территории объектов благоустройства разместятся 13 объемно-пространственных композиций. Уже произведены работы по монтажу объемно-пространственных конструкций на площадке у кинотеатра «Центральный», административного здания по ул.Московская, д.188, в сквере Краснопивцева. 
На мероприятия по праздничному украшению территории города израсходовано 1 573,1 тыс. руб.
* Ежегодно с началом летнего периода в городе, после зимней консервации будут включены фонтаны, которые радуют жителей и гостей города. Всего их 15.
* В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе с апреля 2022 установлены 12 мобильных туалетных кабин (МТК). Также функционируют стационарные туалеты в Центральном парке культуры и отдыха, в парке  им.К.Э.Циолковского, в Новом парке и модульный туалет в сквере Ленина.
Израсходовано  1 014,5ыс.руб.
* Устройство МАФов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги.
По предложениям депутатов были проработаны и высланы на первые конкурсный процедуры перечни МАФов для дальнейшего их размещения по следующим адресам: пер.1 Пестеля, д.16; пер.М.Горького, д.2 — ул.М.Горького, д.61 (на д.площадке); ул.М.Горькго, д.61; ул.Стекляников сад, д.3; д. Мстихино, ул. Лесная, 24, кор.1; Калуга - II, ул. Привокзальная, д.11, кор.1 ; Анненки, ул. Ипподромная (в округе домов) 11; ул. Рылеева, д. 4; ул. Труда, д. 10; ул. Огарева,  д.9/7; ул. Суворова, д. 17; ул.Билибина, д. 50; ул.Ленина, д.38; Калуга, ул.Чичерина д.15; ул. Хрустальная, д.  56; ул. Маяковского, д. 39; д.Канищево, ул.3-ая Клубничная, д.17; ул.Взлетная, д.40; ул.Труда, д.22; ул.Циолковского, д.60; ул.Плеханова, д.81; ул.Тепличная, д.8; ул.Московская, д.309 к.1; ул.Тепличная, д.5; ул.Дальняя, д.25; ул.Московская, д.315 к.2; ул.Московская, д.299а; ул.Московская, д. 341; ул.Московская, д.319; ул.Московская, д.335-337; ул.Тепличная, д.7; ул. Николо-Козинская,22 (детская площадка);  пл. Победы, д. 14; ул.Гурьянова, д.39.
* На содержании в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» находятся 406 детских игровых площадок, в МБУ «Калугаблагоустройство» – 14 детских игровых площадок. Выполнялись работы по уборке площадок от мусора, ремонту и демонтажу оборудования и т. п. Общая стоимость работ по результатам актов выполненных работ  составила  — 598 тыс.руб.  Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для его своевременного ремонта и содержания.
* Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 10 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Стоимость работ по результатам актов выполненных работ составила 1 683,5 тыс.руб.
* В реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Калуга» числится 1561 площадка,  из них муниципальных -  833. В  1-ом квартале была произведена уборка около 550 несанкционированных свалок, ориентировочно около 1800 кубов мусора. 
* МБУ «Служба Жилищного Обеспечения»
В настоящий момент в управлении МБУ «СЖО» находится 419 многоквартирных дома.
Основной деятельностью бюджетного учреждения является обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества - муниципального жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, а также благоустройства территории городского округа в целях создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Выполнялась уборка территорий на площади 287 941,7  кв.м.

	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	управление по работе с населением на территориях
	2020
	2025
	1 100,0  (МО)
	0
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по очистке и дезинфекции  колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга» на сумму 990 тыс. руб.
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	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	118  023,5
118  023,5 (МО)

	27 310,9
27 310,9

	На соответствующие мероприятия израсходовано 27 310,9 тыс.руб. 
В соответствии с  муниципальным контрактом на период с 24.12.2021 по 31.12.2022 расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт 23 745 шт. светильников уличного освещения. Стоимость контракта составляет 33 104тыс.рублей.
Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составляет не менее 98 %.
В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». За истекший период 2022 года проведены работы по реконструкции освещения в Калуге: ул. Воронина, пер. Старичков, пер. Старообрядческий, участок ул. Грабцевское шоссе 79-83, а также в д. Шопино – на ул. Цветная, ул. Кленовая, и д. Петрово – 1-й пер. Привольный, участок ул.Петровская 23Б-34.
До конца текущего года планируется провести реконструкцию освещения на улицах Калуги:.Болдина, Никитина, Суворова, Тульская, Чижевского, Огарева, Пролетарская, пер. Труда, Плеханова, Грабцевское шоссе от пл. Маяковского до ул. Моторная, Тарусский проезд и пр. Также будет организовано дополнительное уличное освещение в д. Колюпаново, д. Шопино, дЛихун, д. Калашников хутор, д. Канищево.
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	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2021 год

	
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	3 761,2
0 (МО)
3 761, 2 (Областной бюджет)

	164,4
0
164,4
	Заключено Дополнительное соглашение к Соглашению с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» для осуществления отдельных государственных полномочий по организации  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с  животными без владельцев в 2022 году в сумме 3 761,1 тыс. руб. 
Управлением городского хозяйства города Калуги заключен муниципальный контракт от 21.12.2021на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания на территории МО «Город Калуга» на сумму 1 806,6 тыс.руб.  За I квартал 2022 года по текущему контракту отловлено 101 безнадзорное животное.


	
	Приобретение движимого имущества
	управление городского хозяйства города; МБУ «Калугаблагоустройство»
	управление городского хозяйства города
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено  бюджетом на 2022 год

	
	Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2022 год

	
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2022 год

	
	Реультивация  полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	949,5
939,5 (МО)
3,2
 (Областной бюджет)
6,8
 (Федеральный бюджет)

	270,7
270,7
0
0
	 В рамках национального проекта «Экология» продолжаются строительно-монтажные работы по объекту. В связи с внесением изменений в проект, ведутся работы по корректировке проектной документации по объекту. Проект направлен на повторную экологическую экспертизу. Оплачены услуги по проведению государственной экологической экспертизы в размере 270,7 тыс. руб.


	6
	Строительство ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Баумана  (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0 (МО)
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2022 год

	7
	Объект культурного наследия «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2022 год

	
	Устройство постамента для памятного знака «Паровоз серии «Л»»

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2022 год

	
	Сквер в честь 650-летия основания г. Калуги

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0

	0

	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2022 год

	
	Благоустройство территории ул. Театральная , г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2022 год

	
	Устройство понтонного моста через р.Ока г.Калуги
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства         г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0

	0
	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2022 год

	7
	Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	3 106,60 (МО)

	0
	Запланированы расходы на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек по адресам:
- на участке по ул. Прончищева до ул. Кукареки (заключен МК на сумму 2 267,84 тыс. руб.); 
- ул. Советская от д. № 120Б до д. № 172


	
	В том числе :
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,
	
	
	
	4 056,1
4 046,1 (МО)
3,2 (областной бюджет)
6,8 (Федеральный бюджет)

	270,7
270,7
0
0
	

	
	ИТОГО по подпрограмме «Благоустроенный город»
	
	
	
	
	Всего: 382 190,7
375 786,2
(бюджет МО)                 
(Областной бюджет) 
5 967,0
437,5 (Федеральный бюджет)
	66 161,9
65 997,5
164,4
0
	

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуги»

	1
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	0 (МО)
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2022  год

	
	Итого по подпрограмме   «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	0 (МО)
	      0
	

	Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Город Калуга» «Городская Среда» 


	
	Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга

	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	59 540,9 (МО)
	15 794,7
	На обеспечение деятельности сотрудников управления  городского хозяйства города Калуги израсходовано 15 794,7 тыс. рублей. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее-Положение).
В соответствии с Положением управление городского хозяйства города осуществляет управление в сфере благоустройства. 
Задачами управления являются:
- обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования «Город Калуга»;
- формирование и реализация муниципальной политики в сферах  транспорта, связи и благоустройства, направленной на повышение качества обслуживания населения пассажирскими перевозками и услугами связи, охраны окружающей среды и и контроль в сфере благоустройства;
- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;
- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды, соблюдение экологической безопасности;
- обеспечение рационального использования юридическими и физическими лицами природных ресурсов в интересах населения муниципального образования «Город Калуга»


	
	Итого по муниципальной  программе муниципального образования «Город Калуга»  «Городская Среда»
	
	
	
	
	Всего: 441 731,6
в т.ч.
 (бюджет МО) 435 327,1
(Областной бюджет) 
5 967,0
437,5 (Федеральный бюджет)

	81 956,6
81 792,2
164,4
0
	Исполнение -18,55 %



