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Приложение 4                                                                                                                                                                            к постановлению Городской Управы                                                                                                                                                                           города Калуги                                                                                                                                                                         от 07.11.2023 № 407-п
4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной
программы
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель/соис-полнитель/участник
	Срок начала и оконча-ния реали-зации
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
	Принадлеж-ность мероприятия к проекту (наименова-ние проекта)

	Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
	

	1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.1
	Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление по работе с населением на территориях/муници-пальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»/муници-пальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяйства»
	2020 - 2026 гг.
	- обеспечение круглогодичного поддержания надлежащего технического состояния на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружениях, а также обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
- решение задач по приведению автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений города Калуги, а также искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию
	Доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог 
	

	1.2
	Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дорожного хозяйства
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»
	2020 - 2026 гг.
	Расширение производственной базы, обеспечение потребности в специализированной технике для обеспечения содержания улично-дорожной сети (далее - УДС) города Калуги в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию
	Доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог
	

	1.3
	Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтехники и транспортных средств
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»
	2020 - 2024 гг.
	Обеспечение потребности в специализированной технике для обеспечения содержания УДС города Калуги в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию
	Доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог
	

	1.4
	Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения и городской агломерации «Калужская агломерация»
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяйства»
	2020 - 2026 гг.
	- решение задачи по приведению УДС города Калуги в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог
	- доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог;
- доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям
(г. Калуга);
- доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», работающей в режиме перегрузки (г. Калуга);
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация»
(г. Калуга)
	

	1.5
	Капитальный ремонт улицы в жилой застройке от стр. 112 по Грабцевскому шоссе до стр. 128 и проезда вдоль Калужского технического колледжа (стр. 126) в
г. Калуге (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020 г.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2. Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

	2.1
	Реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая муниципального образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020 г.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.2
	Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2021 - 2025 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.3
	Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе д. Марьино муниципального образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020 - 2026 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.4
	Реконструкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и
ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. Калуги (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2021 - 2025 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.5
	Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием пос. Северный-Окружная 
г. Калуги (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020 - 2025 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству;
протяженность тротуаров за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.6
	Строительство улично-дорожной сети г. Калуги на территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от
ул. Болдина до
ул. Билибина (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020 - 2026 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.7
	Строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе (район строения д. 176) до ул. Новая, д. 49 (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020 г.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.8
	Проектирование и строительство улично-дорожной сети города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020 - 2025 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.9
	Строительство автомобильной дороги от строящейся транспортной развязки на ПК106 объекта «Строительство объезда г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020 г.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
	

	2.10
	Строительство автомобильной дороги ул. Дальняя г. Калуга
(в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2026 г.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.11
	Строительство улично-дорожной сети в квартале «Веснушки»
г. Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020 г.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.12
	Реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 10 до площади Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении
ул. Карла Либкнехта и
ул. Грабцевское шоссе в г. Калуге (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020 г.
	- обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Объем ввода в эксплуатацию дорожной сети за счет реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
	

	2.13
	Строительство автомобильной дороги по ул. Петра Семенова от дома № 9 к дому № 13 и далее до Обуховского дома культуры (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2026 г.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.14
	Реконструкция дороги ул. Георгия Димитрова, г. Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2026 г.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.15
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ромодановские Дворики (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023 - 2026 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.16
	Строительство подъездной дороги от ул. Московская до д. 9 по ул. Калужского ополчения (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020 - 2022 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.17
	Строительство дороги в д. Яглово (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2026 г.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.18
	Строительство улично-дорожной сети от
ул. Комфортной до СНТ «Долина» (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020 - 2021 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.19
	Реконструкция дороги ул. Спартака г. Калуги
(в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2026 г.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.20
	Строительство пешеходного перехода через ж/д станцию Тихонова Пустынь
г. Калуги (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2026 г.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.21
	Строительство моста через р. Лихунка (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2026 г.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.22
	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья) 
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023 - 2026 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.23
	Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег - Шопино», стр. 1б, протяженностью 4,5 км (3-й этап) (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020 г.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.24
	Реконструкция дороги по ул. Веры Андриановой в г. Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2020 - 2022 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству;
протяженность тротуаров за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.25
	Реконструкция улицы в жилой застройке, соединяющей ул.Чехова и ул.Хрустальная (до 
стр. 10) г.Калуги  
(в т.ч.ПИР)

	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2022-2023 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству;
протяженность тротуаров за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.26
	«Реконструкция
ул. Грабцевское шоссе на участке от пересечения с
ул. Зерновой до пересечения с
ул. Прончищева, протяженностью 2,6 км» 
(в т.ч.ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023-2026 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.27
	Строительство участка дорожной сети в микрорайоне «Правгород» (ул.Академика Потехина, участок улицы в жилой застройке от улицы Фомушина до
ул. С.Туликова) в городе Калуге  (в т.ч.ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023-2026 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.28
	«Строительство участка дорожной сети в микрорайоне «Правгород»
(ул. Хорошая, участок улицы в жилой застройке от
ул. Фомушина до
ул. С. Туликова» в городе Калуге
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023-2026 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.29
	Реконструкция автомобильной дороги в районе 
Т-образного перекрестка улицы Энергетиков и Тульского шоссе с обустройством дополни-тельных остановочных пунктов общественного транспорта с заездными карманами и тротуара вдоль Тульского шоссе г.Калуги»  (в т.ч.ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2022-2026 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству

	

	2.30
	Реконструкция автомобильной дороги по 
ул. Зерновая от ул.Грабцевское шоссе до ул.Тарутинская
(в т.ч.ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023-2026 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.31
	Реконструкция дороги от пер.Ольговский по ул.Тарутинская до района транспортной развязки трассы Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань  (в т.ч.ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023-2026 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.32
	Реконструкция автомобильной дороги по 
ул. Советский проезд в 
г. Калуга  (в т.ч.ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023-2026 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.33
	Строительство автомобильной дороги к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»  (в т.ч.ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2022-2025 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.34
	Строительство подъездной
дороги к нежилому зданию для
реализации
общеобразовательных программ
в г. Калуга на 1300 мест с
КН40:26:000012:919 1, 2 этап (в
т.ч. ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023-2025 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	2.35
	Строительство подъездной
дороги к земельным участкам
индивидуальной застройки для
многодетных семей к ул. Золотая
и ул. Коронная в д. Лихун (в т.ч.
ПИР)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Калуги»
	2023-2025 гг.
	Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности УДС города Калуги и улучшение экологической обстановки в городе
	Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству
	

	Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга»

	1.1
	Приобретение пассажирской техники для организации транспортного обслуживания населения посредством услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное унитарное предприятие горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» г. Калуги
	2020 - 2026 гг.
	- повышение качества транспортного обслуживания населения, в т.ч. маршрутами с предоставлением права льготного проезда

	- доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам
	

	1.2
	Приобретение пассажирской техники для организации транспортного обслуживания населения
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное унитарное предприятие горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» г. Калуги
	2020 - 2026 гг.
	- сокращение затрат на электроэнергию, увеличение прибыли и повышение качества обслуживания пассажиров за счет увеличения выпуска троллейбусов на линию;
- дополнительный доход от перевозки пассажиров на коммерческих маршрутах
	- доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам
	

	1.3
	Модернизация транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное унитарное предприятие горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» г. Калуги
	2023 - 2026 гг.
	- повышение качества транспортного обслуживания населения, в т.ч. маршрутами с предоставлением права льготного проезда
	- доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам
	

	1.4
	Осуществление перевозок пассажиров на речных переправах через реку Оку
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное унитарное предприятие горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» г. Калуги
	2020 - 2026 гг.
	Обеспечение пассажиров услугами речного транспорта
	- количество пассажиров, перевезенных речным транспортом
	

	1.5
	Организация диспетчерского обслуживания транспортных средств
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»
	2020 - 2026 гг.
	Обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного движения
	Количество проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных перевозок пассажиров
	

	1.6
	Осуществление контроля за транспортным обслуживанием населения
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»
	2020 - 2026 гг.
	-стимулирование использования гражданами общественного транспорта, а также повышение качества обслуживания пассажиров на маршрутах наземного городского муниципального транспорта
	Количество проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных перевозок пассажиров; количество маршрутных транспортных средств, оборудованных АСОП
	

	1.7
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020 - 2026 гг.
	- обеспечение пассажиров регулярными перевозками на муниципальных маршрутах общего пользования
	Доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам
	

	1.8
	Финансовое обеспечение деятельности по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городскими автомобильными и (или) городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное унитарное предприятие горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» г. Калуги
	2020 - 2026 гг.
	- обеспечение пассажиров регулярными перевозками на муниципальных маршрутах общего пользования
	Доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам
	

	1.9
	Приобретение техники для осуществления перевозок пассажиров на речных переправах через реку Оку
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное унитарное предприятие горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» г. Калуги
	2020-2026
	- обеспечение пассажиров услугами речного транспорта
	-количество пассажиров перевезенных речным транспортом
	

	Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования
 «Город Калуга»


	1
	Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяйства»/муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»
	2020 - 2025 гг.
	Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов
	- доля отремонтированных дворовых территорий и междворовых проездов от общего количества дворовых территорий, расположенных в границах города Калуги (%);
- объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок трещин и других дефектов) асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги (кв. м)
	

	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Организация работ по повышению безопасности дорожного движения (содержание, текущий ремонт, обустройство новых светофорных объектов; реконструкция (модернизация) светофорных объектов; содержание, текущий ремонт, установка новых искусственных неровностей; нанесение линий дорожной разметки; выполнение работ по содержанию, монтажу оборудования для освещения дорожной разметки на пешеходных переходах; установка, замена, содержание, текущий ремонт дорожных знаков; установка и содержание барьерных и пешеходных ограждений; установка, ремонт и техническое обслуживание средств видеофиксации (камеры видеонаблюдения); разработка проектов организации дорожного движения; обустройство и ремонт подходов к пешеходным переходам; работы по установке видеокамер для мониторинга дорожного движения
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»/муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяйства»
	2020 - 2026 гг.
	- приведение улично-дорожной сети муниципального образования «Город Калуга» в соответствие с требованиями ГОСТ и СНиП для обеспечения безопасности дорожного движения;
- применение современных технических средств организации дорожного движения, направленных на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- проведение плановых и регламентных работ, направленных на содержание имеющихся средств по организации дорожного движения;
- повышение правового сознания участников дорожного движения;
- улучшение технического состояния улично-дорожной сети;
- модернизация технических средств регулирования дорожного движения и создание безопасных условий для передвижения транспортных средств и пешеходов по улично-дорожной сети города
	- количество модернизированных светофорных объектов (ед.);
- количество установленных светофорных объектов (ед.);
- доля нанесенной горизонтальной дорожной разметки от общего количества требуемой разметки (%);
- количество установленных дорожных знаков (ед.);
- количество обслуживаемых светофорных объектов (ед.);
- количество обслуженных барьерных и пешеходных ограждений (пог. м);
- количество дорожно-транспортных происшествий (ед.)
	

	2
	Разработка документов транспортного планирования муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020 г.
	Разработка документов транспортного планирования, включающих:
- программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ);
- комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД);
- документ планирования пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Калуга» (КСОТ), выполнена в полном объеме.
По итогам разработки предусмотрены следующие результаты:
- развитие и совершенствование транспортной схемы МО «Город Калуга»;
- оптимизация движения общественного транспорта;
- оптимизация движения большегрузного и транзитного транспорта;
- развитие транспортной инфраструктуры, в т.ч. путем строительства мостов, путепроводов, автодорог;
- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети посредством введения АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением) и пр.
	- количество дорожно-транспортных происшествий (ед.)
	

	3
	Мероприятия, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма (создание мобильных детских автогородков, выдача световозвращающих браслетов для пешеходов)
	Управление городского хозяйства города Калуги/управление образования города Калуги/муниципальные образовательные учреждения
	2020 - 2025 гг.
	- обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, укрепление и контроль участия детей в дорожном движении, сохранение жизни и здоровья несовершеннолетним гражданам
	- количество оборудованных мобильных детских автогородков (ед.);
- количество выданных световозвращающих браслетов для пешеходов (шт.)
	

	Прочие мероприятия муниципальной программы
	

	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства»
	Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказа городского хозяйства»
	2020 - 2026 гг.
	- увеличение свободных парковочных мест
	- количество платных парковочных мест
	



