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	Подпрограмма «Благоустроенный город»

	Благоустройство и развитие городских территорий

	1
	Озеленение на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»

	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	130 533,5
  (МО)

	98 421,1

	На выполнение мероприятий по озеленению по управлению городского хозяйства города Калуги    израсходовано            98 421,1 тыс. руб.
Содержание, ремонт объектов благоустройства является одним из приоритетных направлений подпрограммы «Благоустроенный Город». Выполнялись следующие работы  - механизированная и ручная уборка территорий; в весенне - зимний и летний период времени - подметание и посыпание песком, очищение от наледи и снега дорожек по обслуживаемым объектам благоустройства общей площадью 279 358,07 кв.м,  очистка газонов, цветников и территорий от случайного мусора на площади 600 718,6  кв.м, ремонт и мойка 1 658 скамеек, очистка 1 089 урн от мусора, ежедневный вывоз контейнеров. В период зимней уборки дорожки и площадки парков и скверов обрабатывались 10% песко-соляной смесью, а также  противогололедным материалом, посыпание песко - соляной смесью в период гололедицы (согласно установленным нормативным расчетам на 1 кв.м. приходится 250 гр. песко-соляной смеси). Всего за прошедший период было израсходовано более 230 т. песко-соляной смеси и 2 т. противогололедного материала марки Актив TM UOKCA/.
Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов. Уборка центральных объектов (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю, 31% -3 раза в неделю, 3%- по заявочной системе. Общая площадь территорий 101 объекта благоустройства составила 895 329,47 кв.м.  На содержание объектов благоустройства израсходовано 66 253,0 тыс. руб.
В 2022 году на 4 объектах благоустройства осуществляется услуга частной охраны центрального парка культуры и отдыха, парка им. К.Э.Циоловского, Нового парка - ежедневная круглосуточная охрана, парка Малиновка - ежедневное патрулирование). На оказание услуг частной охраны объектов благоустройства израсходовано 4 088,6 тыс. рублей.  
В мае  произведена акарицидная (противоклещевая) обработка 17 объектов благоустройства общей площадью 30,8 га. В сентябре 2022 года проведена повторная обработка объектов. Израсходовано 190,0 тыс. рублей. 
В весенне-летний период на постоянной основе производятся работы по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства, а именно: восстановление плиточного покрытия пешеходных дорожек, ремонт и покраска лавочек и урн. На ремонт элементов благоустройства  израсходовано     3 476,2 тыс. руб.  
Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного обследования деревьев.
В настоящее время выполнены работы по вырубке 1 341  аварийных деревьев и обрезке 446 зеленых насаждений   на сумму 12 727,5  тыс руб.
Важную роль в благоустройстве территории города играют мероприятия по высадке цветов и зеленых насаждений.
В 2022 году на территории объектов благоустройства было высажено 190 445 шт. рассады цветов. На посадку цветов и содержание цветников на территории муниципального образования «Город Калуга» израсходовано  10 296,4 тыс.руб.
Произведены  работы по высадке цветов у памятников, на транспортных развязках, в городских скверах и парках города. 
Также ведутся постоянно работы по восстановлению поврежденных газонов и сохранению существующих газонов.
Проведены  мероприятия и по высадке зеленых насаждений в рамках всероссийской акции «Сад памяти» на территории бульвара по ул.65 лет Победы (20 туй). В рамках акции «Женское лицо Победы» на территории сквера Матери  высажено 30 саженцев сирени. 
В весенне-летний период 2022 года было высажено 1 160 деревьев и кустарников в рамках проведения Всероссийских и Международных акций, компенсационных высадок и субботников, на что израсходовано 326,5  тыс.руб.


	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	Управление по работе с населением на территориях 
	2020
	2025
	400,0 (МО)

	199,9
	Выполнена вырубка 20 деревьев и обрезка 5 кустарников по муниципальному контракту на оказание услуг по опиловке и сносу деревьев на территориях сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга» по заявкам Заказчика. 
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	Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	20 892,2
20 258,9 (МО)
202,6
 (областной бюджет)                  

430,7 (Федеральный бюджет)
	17 356,8
16 723,5
202,6
430,7
	Израсходовано 17 356,8 тыс.руб. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197,11 га.
Выполнялись работы по санитарному содержанию кладбищ -  механизированной уборке дорожек от пыли и грязи, санитарной уборке туалетов, завозу воды, очистке газонов и цветников от случайного мусора,   листьев, сучьев, уборке, вывозу и утилизации мусора, ликвидации стихийных свалок, валке и обрезке аварийных деревьев, работы по ремонту ограждений кладбищ, по ремонту мест захоронений.
На территории кладбища д. Литвиново продолжаются работы по расширению территории для захоронений. В апреле закончен второй этап работ по вырубке, корчеванию и планировке  участка № 60 площадью 0,7 га, стоимостью     1 416,9 тыс. руб. Подходит к завершению третий этап. Выполнены работы по вырубке и корчеванию участка № 61, площадью 1 га, стоимостью 3 800 тыс. руб.
Также, управлением городского хозяйства города Калуги совместно с МБУ «Калугаблагоустройство» ведется слаженная работа по благоустройству и текущему ремонту воинских захоронений и объектов монументального искусства,  расположенных на городских территориях. На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 37 воинских захоронений и 36 объектов монументального искусства (мемориальные комплексы, памятники, бюсты), посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 
Заключено Соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2022 год в рамках заключенного соглашения составляет 703,7 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме 430,7 руб., областного бюджета в сумме 202,6 руб., бюджета МО в сумме 70,4 руб.)
В настоящее время работы, запланированные на 2022 год, выполнены в полном объеме.
В 2022 году было благоустроено 2 воинских захоронения:
- Братская могила: г.Калуга, Пятницкое кладбище, участок № 9, учетный номер 021;
- Братская могила: г.Калуга, д.Шопино, учетный номер 027.
Указанные воинские захоронения относятся к выявленным объектам культурного наследия (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76).
Муниципальным бюджетным учреждением «Калугаблагоустройство» был выполнено изготовление проектной документации по благоустройству объектов культурного наследия:
- Братская могила: г.Калуга, Пятницкое кладбище: 
Проведены работы: установка постамента со звездой, реставрация венка, установка мемориальной таблички.
- Братская могила: г.Калуга, д.Шопино:
Проведены работы: восстановительные работы памятника и постамента, восстановление фамильной плиты.
Подрядная организация: ИП Виноградская Елена Федоровна.
В настоящее время работы выполнены в полном объеме, приняты отделом по охране объектов культурного наследия и полностью оплачены.
Субсидия в сумме 703,7 тыс руб. реализована в полном объеме.
В 2023 году в рамках заключенного соглашения  средства областного бюджета составляют 920,6 тыс.руб., в 2024 году  - 1 146,5 тыс.руб. 
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	 Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их 
благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства,
МБУ «Калугаблаго-устройство»,
МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»,
МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства; МБУ   «Служба жилищного обеспечения»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	105 732,6
 (МО)         

	79 219,0

	На содержание и ремонт объектов благоустройства   израсходовано  79 219,0  тыс. руб. 
Украшение города является одним из важнейших моментов в подготовке  к празднованию памятных дат и в создании праздничного настроения у калужан и гостей нашего города. 
Главными принципами при украшении города к праздничным мероприятиям 1 и 9 мая, Дню российского флага, Дню города в 2022 стали: 
- единое праздничное оформление центральных улиц, площадей, мостов и транспортных развязок;
-  использование тематических элементов праздника и брендирование;
-  использование объемно-декоративных конструкций.
Основной акцент в этом году  сделан на «мягкое» оформление города. Яркие развивающиеся флажные конструкции появились в центральных парках и скверах, на транспортных развязках и оживлённых перекрёстках города. На Золотой аллее «расцвели» цветочные арки.
Элементы праздничного оформления разместились с нарастающей плотностью от окраин города к территориям, определенным для проведения основных праздничных мероприятий.
На мероприятия по праздничному украшению  городских территорий израсходовано 9 525,1 тыс. руб.
* Ежегодно с началом летнего периода в городе, после зимней консервации будут включены фонтаны, которые радуют жителей и гостей города. Всего их 15.
На расконсервацию и содержание фонтанов израсходовано 12 905,8 тыс.руб.
*В целях с улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе функционирует 3 бесплатных стационарных туалета, расположенных в Центральном парке культуры и отдыха, парке имени К.Э.Циолковского, в Новом парке Тюза и модульный туалет в сквере Ленина. С 1 апреля установлены 12 мобильных туалетных кабин (МТК).  На содержание общественных туалетов и МТК израсходовано 2 882,0 тыс.руб.
*В реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Калуга» числится 1562 площадки,  из них муниципальных -  833.
С начала текущего года  на территории МО «Город Калуга» произведена уборка мусора  внутри контейнерных площадок и территорий, прилегающих к ним от случайного мусора на площади 140 583  кв.м .
* Вывезено и утилизировано древесных отходов и порубочных остатков 22 555 куб.м.
* Устройство МАФов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги. Выполнены работы по   64 адресам (установлены 172 малые архитектурные  формы) в том числе:
г. Калуга, пер.1 Пестеля, д.16; г.Калуга,  ул.М.Горького, д.61; д. Мстихино, ул. Лесная, 24, кор.1; г. Калуга, Анненки, ул.Ипподромная (в округе домов) 11; г.Калуга ул. Труда, д. 10; г.Калуга, ул. Суворова, д. 17; г.Калуга,     ул.Ленина, д.38; г.Калуга, ул. Хрустальная, д. 56; д.Канищево, ул.3-ая Клубничная, д.17;    г.Калуга, ул.Труда, д.22; г.Калуга, ул.Плеханова, д.81; г.Калуга, ул.Московская, д.309 к.1; г.Калуга, ул.Дальняя, д.25; г.Калуга, ул.Московская, д.299а; г.Калуга, ул.Московская, д.319; г.Калуга, ул.Тепличная, д.7; г.Калуга, пл. Победы, д. 14; г.Калуга, ул.Старичков, д.7; г.Калуга, ул.Луначарского, д.6; г.Калуга, ул.Подвойского, д.35; г.Калуга, ул.Степана Разина, д.97; г.Калуга, ул.Кубяка, д.2; г.Кауга, ул.Кубяка, д.7; г. Калуга, ул.Терепецкая, д.9; ул.Терепецкая, д.9 (у спортивной площадки) г.Калуга, ул.Платова, д.8; г.Калуга, ул.Молодежная, д.20; г.Калуга, ул.Пухова, д.17, д.Верхняя Вырка; Б-р Платова (напротив д.22); г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.63, г.Калуга, пер.М.Горького, д.2 — ул.М.Горького, д.61 (на д.площадке); г.Калуга, ул.Стекляников сад, д.3; Калуга - II, ул. Привокзальная, д.11, кор.1; г.Калуга, ул. Рылеева, д. 4;  г.Калуга, ул. Огарева,  д.9/7; г.Калуга,  ул.Билибина, д. 48; г.Калуга, ул.Чичерина д.15; г.Калуга, ул. Маяковского, д. 39; г.Калуга,  ул.Взлетная, д.40; г.Калуга, ул.Циолковского, д.60; г.Калуга, ул.Тепличная, д.8; г.Калуга, ул.Тепличная, д.5; г.Калуга, ул.Московская, д.315 к.2; г.Калуга, г.Калуга, ул.Московская, д. 341;         г.Калуга, ул.Московская, д.335-337; г.Калуга, ул. Николо-Козинская,22 (детская площадка);   г.Калуга, ул.Гурьянова, д.39, г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.8; г.Калуга, ул.Марата, д.1; г.Калуга, ул.Степана Разина, д.81; г.Калуга, ул.Кубяка, д.9; г.Калуга, ул.Кубяка, д.5;б-р Энтузиастов, д.5;пер.Строительный, д.3;ул.Рылеева, д.14;ул.Проезжая, д.20;ул.Центральная, д.3; б-р Энтузиастов, д.5; ул.Кибальчича, д.1; д.Мстихино, ул.Радужная. д.7, корп.1-2.
* На содержании в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» находятся 406 детских игровых площадок, в МБУ «Калугаблагоустройство» – 14 детских игровых площадок. Выполнялись работы по уборке площадок от мусора, ремонту и демонтажу оборудования и т. п. Общая стоимость работ по результатам актов выполненных работ  составила  — 9 144,4 тыс.руб.  Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для его своевременного ремонта и содержания.
* Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 10 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Стоимость работ по результатам актов выполненных работ составила 2 269,5 тыс.руб.
*В весенний период выполнены работы по наведению понтонного моста на р. Ока, осуществлялось текущее содержание понтонного моста  (очистка от грязи и мусора прибрежной территории, установлены запрещающие знаки: проезд запрещен, нырять с моста запрещено). В осенний период установлен дополнительный береговой якорь, чтобы в весеннее половодье понтонный мост не сносило к берегу. Также, в районе понтонного моста ведется круглосуточное видеонаблюдение.  В этом году провели ежегодное освидетельствование (сентябрь 2022 года), в котором признали понтонный мост пригодным к эксплуатации. 
* В реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Калуга» числится 1562 площадки,  из них муниципальных -  833. Произведена уборка мусора  внутри контейнерных площадок и территорий, прилегающих к ним на площади 25 323 кв.м.
Вывезено и утилизировано древесных отходов и порубочных остатков 7436 куб.м.
* МБУ «Служба Жилищного Обеспечения»
Основной деятельностью бюджетного учреждения является благоустройство территории городского округа в целях создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение надлежащего содержания городских территорий, а также управление и содержание многоквартирных жилых домов. Выполняются работы по уборке городских территорий на площади 223 003,20 кв.м. 
В настоящий момент в управлении МБУ «СЖО» находится 311 многоквартирных домов. Общая площадь обслуживаемого жилого фонда - 240 626,32 кв. м.

	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	управление по работе с населением на территориях
	2020
	2025
	1 100,0  (МО)
	684,5
	На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 124 колодца и 20 родников (находящихся в реестре муниципального имущества).
Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по очистке и дезинфекции  колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга» на сумму 990 тыс. руб.
Выполнена очистка и дезинфекция 80 колодцев. Работы продолжаются. Выполнен ремонт 2 колодцев.

	4
	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	117  523,6
 (МО)

	99 319,4

	На соответствующие мероприятия израсходовано 99 319,4 тыс.руб. 
В соответствии с  муниципальным контрактом на период с 24.12.2021 по 31.12.2022 расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт 23 745 шт. светильников уличного освещения.
Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составляет не менее 98 %.
В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». За истекший период 2022 года проведены работы по реконструкции освещения в Калуге: ул. Воронина, пер. Старичков, пер. Старообрядческий, участок ул. Грабцевское шоссе 79-83, Чижевского, Огарева, Пролетарская, Болдина, Ст.Разина, Суворова, а также в д. Шопино, д. Петрово, д. Колюпаново, д. Канищево, д. Воровая, д. Лихун, д. Плетеневка, д. Жерело, с. Муратовского щебзавода, п. Новый.
До конца текущего года планируется провести реконструкцию освещения на улицах Калуги: Никитина, Грабцевское шоссе от пл. Маяковского до ул. Моторная, Одоевское шоссе, Академическая, Чистые ключи, Хуторская, пер. Хуторской, ул. Черновская. Также будет организовано дополнительное уличное освещение в  д. Канищево, 
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	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2022 год

	
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	3 761,2
0 (МО)
3 761, 2 (Областной бюджет)

	2 463,4
0
2 463,4
	Заключено  Соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» для осуществления отдельных государственных полномочий по организации  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с  животными без владельцев в 2022 году в сумме 3 761,2 тыс. руб. 
Управлением городского хозяйства города Калуги заключен муниципальный контракт на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания безнадзорных животных на территории МО «Город Калуга» на сумму 1 806,6 тыс.руб.  По текущему контракту отловлено 233 безнадзорных животных. Контракт исполнен.
Заключен второй муниципальный контракт на отлов и содержание животных без владельцев на сумму 1 954,5 тыс. руб. Отловлено 74 безнадзорных животных.


	
	Приобретение движимого имущества
	управление городского хозяйства города; МБУ «Калугаблагоустройство»
	управление городского хозяйства города
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено  бюджетом на 2022 год

	
	Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2022 год

	
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2022 год

	
	Реультивация  полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	1 862,1
1 852,1 (МО)
3,2
 (Областной бюджет)
6,8
 (Федеральный бюджет)

	1 183,4
1 183,4
0
0
	В рамках регионального проекта «Чистая страна», в соответствии с подпрограммой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» государственной программы «Охрана окружающей среды в Калужской области» продолжаются строительно-монтажные работы по объекту. В связи с внесением изменений в проект, ведутся работы по корректировке проектной документации по объекту. Проект направлен на повторную экологическую экспертизу. Оплачены услуги по проведению государственной экологической экспертизы в размере 270,7 тыс. руб., а также за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в сумме 912,7 тыс. руб.
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	Строительство ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Баумана  (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	309,7  (МО)
	0
	Запланированы расходы по оказанию услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ на объекте: «Строительство ливневой канализации к объекту строительства  «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
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	Объект культурного наследия «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2022 год

	
	Устройство постамента для памятного знака «Паровоз серии «Л»»

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2022 год

	
	Сквер в честь 650-летия основания г. Калуги

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0

	0

	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2022 год

	
	Благоустройство территории ул. Театральная , г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2022 год

	
	Устройство понтонного моста через р.Ока г.Калуги
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства         г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0

	0
	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2022 год
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	Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	2 715,3 (МО)

	2 710,2
	Выполнены  и оплачены расходы на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек по адресам:

- на участке по ул. Прончищева до ул. Кукареки; 

-  ул. Советская от д. № 77 до д. № 91.                                                                                                                                                                   


	
	В том числе :
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,
	
	
	
	4 887,1
4 877,1 (МО)
3,2 (областной бюджет)
6,8 (Федеральный бюджет)

	3 893,6
3 893,6
0
0
	

	
	ИТОГО по подпрограмме «Благоустроенный город»
	
	
	
	
	Всего: 384 830,2
380 425,7
(бюджет МО)                 
(Областной бюджет) 
3 967,0
437,5 (Федеральный бюджет)
	301 557,7
298 461,0
2 666,0
430,7
	Исполнение — 78,4 %

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуги»

	1
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	0 (МО)
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2022  год

	
	Итого по подпрограмме   «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	0 (МО)
	      0
	

	Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Город Калуга» «Городская Среда» 


	
	Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга

	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	59 790,9 (МО)
	45 769,7
	На обеспечение деятельности сотрудников управления  городского хозяйства города Калуги израсходовано 45 769,7 тыс. рублей. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее-Положение).
В соответствии с Положением управление городского хозяйства города осуществляет управление в сфере благоустройства. 
Задачами управления являются:
- обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования «Город Калуга»;
- формирование и реализация муниципальной политики в сферах  транспорта, связи и благоустройства, направленной на повышение качества обслуживания населения пассажирскими перевозками и услугами связи, охраны окружающей среды и и контроль в сфере благоустройства;
- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;
- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды, соблюдение экологической безопасности;
- обеспечение рационального использования юридическими и физическими лицами природных ресурсов в интересах населения муниципального образования «Город Калуга»


	
	Итого по муниципальной  программе муниципального образования «Город Калуга»  «Городская Среда»
	
	
	
	
	Всего: 444 621,1
в т.ч.
 (бюджет МО) 440 216,6
(Областной бюджет) 
3 967,0
437,5 (Федеральный бюджет)

	347 327,4
344 230,6
2 666,1
430,7
	Исполнение -78 %



