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1. ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования "Город
Калуга" "Информационное общество (электронный
муниципалитет)"

	1. Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление делами Городского Головы города Калуги

	2. Соисполнители муниципальной программы
	Отсутствуют

	3. Участники муниципальной программы
	Управление делами Городского Головы города Калуги, муниципальное казенное учреждение "Служба информационного обеспечения" (далее - МКУ "СИО")

	4. Подпрограммы муниципальной программы
	Отсутствуют

	5. Цели муниципальной программы
	1. Формирование единого информационного пространства эффективной системы муниципального управления в муниципальном образовании "Город Калуга" на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий (далее - ИКТ) в целях осуществления Городской Управой города Калуги и ее органами (далее - Органы) своих полномочий.
2. Повышение эффективности и информационной открытости муниципального управления за счет применения ИКТ, организации доступа к информации о деятельности Органов

	6. Задачи муниципальной программы
	1. Внедрение и использование современных и импортозамещающих информационных технологий в муниципальном управлении.
2. Внедрение и развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в текущей деятельности Органов, развитие элементов "электронного муниципалитета".
3. Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов в муниципальном образовании "Город Калуга", автоматизирующих основные функции муниципального управления в соответствии с действующим законодательством.
4. Повышение доступности информации о деятельности Органов.
5. Обслуживание парка компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования.
6. Обеспечение информационной безопасности

	7. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	1. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами.
2. Увеличение посещаемости официального сайта Городской Управы города Калуги на 2% в год.
3. Доля Органов, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества Органов.
4. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы.
5. Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети.
6. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения.
7. Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок.
8. Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок.
9. Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами, в общем количестве поступивших заявок.
10. Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных при обработке в информационных системах, в общем количестве поступивших жалоб.
11. Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, составляющих государственную тайну, обрабатываемых Органами.
12. Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности муниципального образования "Город Калуга".
13. Доля автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ) Органов, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества АРМ Органов

	8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Программа рассчитана на период с 2020 года по 2026 год. В силу постоянного характера решаемых задач выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предусматривается.
По окончании реализации муниципальной программы подводятся итоги и формируются предложения на дальнейшую перспективу. Результаты оценки эффективности муниципальной программы будут положены в основу формирования политики в данной сфере на последующие периоды

	9. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Источник финансирования
	Общий объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
	В том числе по годам (тыс. руб.)

	
	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"
	376515,0
	2020 - 43025,7;
2021 - 43060,3;
2022 - 47356,3;
2023 - 53701,2;
2024 - 69702,1;
2025 - 59884,7;
2026 - 59784,7

	
	Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период

	

	10. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Реализация муниципальной программы к 2026 году будет способствовать следующим результатам:
качественные:
1. Создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для эффективной деятельности Органов при решении вопросов местного значения.
2. Повышение эффективности и открытости деятельности Органов.
3. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия между органами государственной власти Калужской области и Органами.
4. Повышение оперативности и качества принимаемых управленческих решений за счет создания информационных систем и сервисов в Органах.
5. Повышение уровня защиты информации, используемой должностными лицами Органов при осуществлении своих функций и полномочий;
количественные:
1. Увеличение к 2026 году количества информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами, до 13.
2. Сохранение к 2026 году имеющегося показателя на уровне увеличения на 2% в год посещаемости официального сайта Городской Управы города Калуги.
3. Сохранение к 2026 году имеющегося показателя на уровне 100% доли Органов, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества Органов.
4. Сохранение к 2026 году ежегодного обеспечения ИКТ 43 зданий (помещений), в которых располагаются Органы.
5. Сохранение к 2026 году количества рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети, на уровне 100%.
6. Увеличение к 2026 году доли отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения до 100%.
7. Сохранение к 2026 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению бесперебойной работы техники и оборудования, находящихся в оперативном управлении Органов.
8. Сохранение к 2026 году имеющегося показателя на уровне 100% по устранению сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам.
9. Сохранение к 2026 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению звукоусиления мероприятий, проводимых Органами.
10. Недопущение роста к 2026 году имеющегося показателя по обеспечению защиты персональных данных при обработке в информационных системах, составляющего 0% жалоб субъектов персональных данных.
11. Сохранение к 2026 году имеющегося показателя на уровне 100% по защите сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, составляющих государственную тайну, обрабатываемых в Органах.
12. Обеспечение к 2026 году сохранности муниципального имущества путем приобретения и установки на объектах, находящихся в собственности муниципального образования "Город Калуга", камер видеонаблюдения, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами в части сохранности муниципального имущества, не менее 27 камер видеонаблюдения.
13. Сохранение к 2026 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению АРМ Органов средствами защиты информации от общего количества АРМ Органов

	



2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
Программы

В современном обществе информация и знания становятся все более важным фактором производства, движущей силой экономического развития и процветания общества. Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203, информационное общество характеризуется высоким уровнем развития ИКТ и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти, местного самоуправления.
Международный опыт показывает, что высокие технологии, в том числе информационные и телекоммуникационные, уже стали локомотивом социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации - одной из важнейших задач.
Существует три главных составляющих движения к информационному обществу, три его базовые предпосылки:
1. Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры и ее основы - телекоммуникационных сетей и систем.
2. Развитие средств вычислительной техники, программного обеспечения, информационных и компьютерных технологий.
3. Развитие информатизации как процесса широкомасштабного использования информации, информационных, компьютерных и коммуникационных технологий и информационно-коммуникационной инфраструктуры во всех сферах социально-экономической, политической и культурной жизни общества с целью эффективного удовлетворения потребностей граждан, организаций и государства в информационных продуктах и услугах.
Применение современных ИКТ в Органах, деятельность которых сопряжена с необходимостью обработки и анализа большого объема разнородной информации, сегодня особенно актуально. Муниципальное управление в условиях рыночной экономики представляет собой сложный процесс, включающий выбор и реализацию определенного набора управленческих воздействий, с целью решения стратегической задачи обеспечения устойчивого финансового и социально-экономического развития объекта управления.
При грамотном внедрении ИКТ появляется возможность передавать, хранить и анализировать большие объемы данных, выявлять закономерности и увеличивать эффективность работы структур муниципального управления. В итоге не только сокращается срок, необходимый для принятия решения, но и повышается качество учета и управления, повышается эффективность расходования бюджетных средств в сфере информационных технологий.
Формирование единого информационного пространства на территории муниципального образования "Город Калуга" способствует становлению информационного общества на территории города Калуги, а также интеграции в информационное общество Российской Федерации. Создание информационного общества рассматривается как платформа для модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан на получение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.
Создание информационного общества невозможно без выполнения требований следующих Федеральных законов:
- "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
Выполнение требований нормативных актов не представляется возможным без организации единого телекоммуникационного пространства Органов. Нельзя не отметить, что эффективность функционирования Органов во многом зависит от достоверности и своевременности получения и передачи информации. Наиболее эффективно информационная поддержка принятия управленческих решений обеспечивается использованием новых ИКТ.
Подведомственное управлению делами Городского Головы города Калуги муниципальное казенное учреждение "Служба информационного обеспечения" осуществляет в пределах своих полномочий управление в сфере ИКТ.
В настоящее время в муниципальном образовании "Город Калуга" решены задачи, связанные с формированием базовой информационно-технологической инфраструктуры Органов. В целом удовлетворены потребности Органов в автоматизации рабочих мест. Оснащенность компьютерной техникой в Органах составляет 100%, однако, 60% техники не отвечает требованиям современного программного обеспечения и требует замены или модернизации. Частично закрыты потребности Органов в специализированном программном обеспечении.
Вместе с тем текущее состояние информационной и телекоммуникационной инфраструктуры характеризуется неравномерностью оснащения современным компьютерным и офисным оборудованием, аппаратурой связи, возможностью подключения к действующим информационным системам.
Неравномерность оснащения современным оборудованием, аппаратурой связи, подключения к муниципальной информационной системе ограничивает возможности сотрудников в органах Городской Управы города Калуги по осуществлению своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации о деятельности Городской Управы города Калуги.
В связи с ростом количества информационных систем становится актуальной проблема достаточности вычислительных мощностей и пропускной способности каналов связи информационной инфраструктуры. Функциональные возможности информационных систем с каждым годом расширяются, потребность в едином информационном пространстве порождает необходимость организации взаимосвязанности информационных систем, т.е. их интеграции. Поэтому одной из базовых задач для реализации Программы является построение надежной и мощной информационной инфраструктуры, обеспечивающей технические потребности для функционирования информационных систем муниципальной информационной системы Городской Управы города Калуги.
Другой немаловажной проблемой использования информационных систем является надежное хранение, обработка и передача информации, в т.ч. ограниченного доступа, и персональных данных. Особенности автоматизированной обработки информации в информационных системах, включая конфиденциальную информацию, требуют соблюдения установленных законодательством Российской Федерации организационных мер защиты, а при определенных обстоятельствах и применения технических средств защиты информации. Учитывая важность сохранности информации при обработке в информационных системах, исключения потери или неправомерной передачи конфиденциальной информации третьим лицам, важнейшей задачей при реализации Программы является обеспечение информационной безопасности информационных систем муниципальной информационной системы Городской Управы города Калуги.
Стремительное развитие в сфере информационных технологий, связанное с созданием и появлением на рынке большого количества инновационных технических устройств и технологий, а также совершенствование знаний и навыков использования появившихся решений формируют огромную потребность цифровизации всех сфер жизнедеятельности.
В 2014 - 2018 годах на реализацию мероприятий по развитию информационного общества из бюджета муниципального образования "Город Калуга" направлено 187316,6 тыс. руб., областного бюджета Калужской области - 18241,5 тыс. руб., в т.ч.:
- в 2014 году - 21932,0 тыс. руб.;
- в 2015 году - 43139,2 тыс. руб.;
- в 2016 году - 41438 тыс. руб.;
- в 2017 году - 36507,2 тыс. руб.;
- в 2018 году - 62541,7 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Калужской области - 18241,5 тыс. руб.
В ходе реализации мероприятий были получены следующие результаты:
- модернизирована информационная инфраструктура Городской Управы города Калуги посредством увеличения вычислительной мощности серверного оборудования и увеличения пропускной способности каналов связи;
- проведены организационные и технические мероприятия, включая актуализацию организационно-распорядительной документации, для повышения защиты объектов информатизации;
- повышена автоматизация процессов организации муниципального управления в Органах;
- создан задел для реализации платформ и технологий внедрения элементов цифровой экономики в сферах деятельности муниципального образования "Город Калуга".
Цели и задачи каждого из направлений развития цифровой среды учитывают поддержку развития как уже существующих, так и создание новых условий для возникновения цифровых платформ и технологии.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок;
2) обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту персональных данных и конфиденциальной информации, используемых в муниципальных информационных системах Органов;
3) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах.
Основными проблемами, на разрешение которых нацелена Программа, являются:
- преимущественно локальный характер внедрения информационных систем в органах Городской Управы города Калуги;
- недостаточность развития внутренней структуры официального сайта Городской Управы города Калуги;
- необходимость замены существенной части оборудования и инфраструктуры в связи с износом и моральным старением, в том числе средств персональной обработки информации, серверного и иного оборудования, локальных вычислительных и инженерных сетей;
- неравномерность оснащения современной компьютерной техникой и периферийными устройствами;
- неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность муниципальной информационной системы;
- проблемы по лицензированию системного и прикладного программного обеспечения;
- низкая доля импортозамещенного программного обеспечения, что создает проблему зависимости от зарубежных разработчиков.
Настоящая Программа ориентирована на комплексное решение указанных проблем и позволит создать качественно новые организационные и технические условия для развития информационного общества.
Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав муниципальной программы. Включенные в нее основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных направлений в сфере ИКТ муниципального образования "Город Калуга".
Приоритетным направлением муниципальной программы является повышение открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления, Городской Управы города Калуги.
Реализация данного направления осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
- концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;
- Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203;
- государственной программой Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313;
- концепцией региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N 2769-р;
- Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2040 года, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 15.12.2022 N 970;
- стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга" до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 N 25;
- Уставом муниципального образования "Город Калуга".

3. Сведения об индикаторах муниципальной программы
(показателях подпрограммы) и их значениях



	N п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	Значение по годам

	
	
	
	2018 год (факт)
	2019 год (оценка)
	реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами
	ед.
	9
	14
	12
	12
	12
	12
	13
	13
	13

	2
	Увеличение посещаемости официального сайта Городской Управы города Калуги на 2% в год
	ед.
	670741
	677448
	690997
	704817
	718914
	733292
	747958
	762917
	778175

	3
	Доля Органов, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества Органов
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы
	ед.
	42
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43

	5
	Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6
	Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	%
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7
	66,7
	77,8
	77,8
	100

	7
	Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок
	%
	93
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	8
	Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок
	%
	99
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9
	Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами, в общем количестве поступивших заявок
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10
	Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных при обработке в информационных системах, в общем количестве поступивших жалоб
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, составляющих государственную тайну, обрабатываемых Органами
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	12
	Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности муниципального образования "Город Калуга"
	ед.
	20
	4
	14
	
	7
	
	6
	
	

	

	13
	Доля АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества АРМ Органов
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной
Программы

	N п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок начала и окончания реализации
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
	Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
	
	
	
	
	

	1.1
	Создание, внедрение, развитие и обеспечение функционирования информационных систем внутреннего и внешнего назначения и обеспечение доступа к ним
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Развитие и обеспечение функционирования единой технологической платформы официального сайта Городской Управы города Калуги
	Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Повышение открытости и расширение возможности доступа граждан и организаций к информации о деятельности Городской Управы города Калуги и ее органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	1. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами.
2. Увеличение посещаемости официального сайта Городской Управы города Калуги на 2% в год.
3. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	

	

	1.1.2
	Развитие и обеспечение функционирования системы электронного документооборота
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Обеспечение внутреннего и внешнего информационного обмена Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	1. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами.
2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения.
3. Доля Органов, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества Органов
	

	(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 19.07.2024 N 216-п)

	1.1.3
	Развитие и обеспечение функционирования системы "Электронная почта"
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2024 - 2025 годы
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	1. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами.
2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	

	

	1.1.4
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления бюджетным процессом
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	1. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами.
2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	

	

	1.1.5
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления муниципальными программами
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2021 годы
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	1. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами.
2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	

	1.1.6
	Обеспечение функционирования системы муниципальных закупок
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	1. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами.
2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	

	

	1.1.7
	Сопровождение и обеспечение функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информационной системы технического архива инженерно-геодезических изысканий
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	1. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами.
2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	

	

	1.1.8
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления имуществом и земельными ресурсами
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	1. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами.
2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	

	

	1.1.9
	Развитие и обеспечение функционирования информационно-аналитической платформы "Калуга"
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	1. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами.
2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	

	

	1.2
	Обеспечение Органов базой данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	1. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами.
2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	

	

	1.3
	Развитие инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	
	
	

	

	
	Организация ИТ-инфраструктуры центра обработки данных (далее - ЦОД): системы сбора, хранения и резервного копирования данных, поставка средств вычислительной серверной техники и их комплектующих, программного обеспечения
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры
	1. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами.
2. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
3. Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети.
4. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы
	

	

	1.3.2
	Оснащение и содержание обеспечивающих систем в ЦОД
	Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры
	1. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы.
2. Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети
	

	

	1.3.3
	Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной сети, в том числе оснащение оборудованием маршрутизации, коммутации и комплектующими к ним
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры
	1. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы.
2. Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети
	

	

	1.3.4
	Создание, сопровождение систем видео-конференц-связи и презентаций
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	1. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы.
2. Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети.
3. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами
	

	

	1.3.5
	Обеспечение Городской Управы города Калуги и ее органов компьютерным оборудованием, оргтехникой, вспомогательным оборудованием, правами использования программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных, а также техническими и программными средствами для их функционирования и комплектующими
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	1. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы.
2. Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети.
3. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения.
4. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами
	

	

	1.3.6
	Обслуживание техники и оборудования, находящихся в оперативном управлении Органов
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Повышение эффективности деятельности Органов.
Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов
	1. Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок.
2. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы
	

	

	1.3.7
	Организация предоставления услуг связи Органам
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Обеспечение Органов современной телекоммуникационной инфраструктурой и услугами связи: корпоративной вычислительной сети, сети Интернет, корпоративной телефонной сети, стационарной и мобильной телефонной связи
	1. Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок.
2. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы.
3. Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети
	

	

	1.4
	Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Обслуживание системы звукового сопровождения массовых мероприятий и обеспечение воспроизведения речевых и музыкальных сопровождений мероприятий, проводимых Органами
	1. Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами, в общем количестве поступивших заявок
	

	

	1.5
	Организация информационной безопасности
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Обеспечение защиты персональных данных
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Обеспечение защиты персональных данных при обработке в информационных системах
	1. Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных при обработке в информационных системах, в общем количестве поступивших жалоб
	

	

	1.5.2
	Аттестация, инструментальный контроль выделенных помещений, объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну, аттестация объектов информатизации для обработки конфиденциальной информации
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	2020 - 2026 годы
	Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну
	1. Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, составляющих государственную тайну, обрабатываемых в Органах
	

	

	1.5.3
	Приобретение, организация установки (установка), организация обслуживания (обслуживание) систем видеонаблюдения, камер видеонаблюдения
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Обеспечение информационной безопасности Органов
	1. Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности муниципального образования "Город Калуга"
	

	

	1.5.4
	Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Обеспечение информационной безопасности Органов
	1. Доля АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества АРМ Органов.
2. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы.
3. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения
	

	

	2
	Обеспечение реализации муниципальной программы
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
МКУ "СИО"
	2020 - 2026 годы
	Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры системы муниципального управления
	1. Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами.
2. Увеличение посещаемости официального сайта Городской Управы города Калуги на 2% в год.
3. Доля Органов, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества Органов.
4. Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы.
5. Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети.
6. Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения.
7. Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок.
8. Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок.
9. Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами, в общем количестве поступивших заявок.
10. Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных при обработке в информационных системах, в общем количестве поступивших жалоб.
11. Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, составляющих государственную тайну, обрабатываемых Органами.
12. Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности муниципального образования "Город Калуга".
13. Доля автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ) Органов, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества АРМ Органов
	

	




5. Основные меры правового регулирования

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	Отсутствует
	
	
	



Правовое регулирование в сфере внедрения информационных технологий в Городской Управе города Калуги и ее органах планируется осуществлять в рамках законодательства Российской Федерации.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования "Город Калуга"



	N п/п
	Наименование подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	
	Объемы финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	Источники финансирования
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Итого
	246866,6
	29703,2
	28671,8
	29098,2
	34616,2
	45071,2
	39889,5
	39816,5

	
	
	
	Бюджет МО "Город Калуга"
	246866,6
	29703,2
	28671,8
	29098,2
	34616,2
	45071,2
	39889,5
	39816,5

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Создание, внедрение, развитие и обеспечение функционирования информационных систем внутреннего и внешнего назначения и обеспечение доступа к ним
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Итого
	57096,5
	8159,2
	5617,3
	5159,1
	7017,7
	16563,1
	7016,1
	7564,0

	
	
	
	Бюджет МО "Город Калуга"
	57096,5
	8159,2
	5617,3
	5159,1
	7017,7
	16563,1
	7016,1
	7564,0

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Развитие и обеспечение функционирования единой технологической платформы официального сайта Городской Управы города Калуги
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	502,6
	91,6
	31,0
	36,3
	124,1
	73,2
	73,2
	73,2

	1.1.2
	Развитие и обеспечение функционирования системы электронного документооборота
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	11479,0
	3900,0
	636,0
	1024,0
	2293,0
	980,0
	1266,0
	1380,0

	1.1.3
	Развитие и обеспечение функционирования информационной системы "Электронная почта"
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	7576,3
	
	
	
	
	7576,3
	
	

	1.1.4
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления бюджетным процессом
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	19323,4
	1774,0
	1946,0
	2069,3
	2276,2
	5474,1
	2754,2
	3029,6

	1.1.5
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления муниципальными программами
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	1746,0
	600,0
	1146,0
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Обеспечение функционирования системы муниципальных закупок
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	9683,4
	1053,0
	1137,2
	1228,2
	1351,0
	1486,1
	1634,7
	1793,2

	1.1.7
	Сопровождение и обеспечение функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информационной системы технического архива инженерно-геодезических изысканий
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Развитие и обеспечение функционирования системы управления имуществом и земельными ресурсами
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	6785,8
	740,6
	721,1
	801,3
	973,4
	973,4
	1288,0
	1288,0

	1.1.9
	Развитие и обеспечение функционирования информационно-аналитической платформы "Калуга"
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Обеспечение Органов базой данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Итого
	10502,2
	1467,8
	1495,3
	1584,4
	1389,7
	1396,2
	1584,4
	1584,4

	
	
	
	Бюджет МО "Город Калуга"
	10502,2
	1467,8
	1495,3
	1584,4
	1389,7
	1396,2
	1584,4
	1584,4

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Развитие инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Итого
	126894,6
	15330,1
	15829,3
	15734,3
	18605,4
	17302,8
	21520,1
	22572,6

	
	
	
	Бюджет МО "Город Калуга"
	126894,6
	15330,1
	15829,3
	15734,3
	18605,4
	17302,8
	21520,1
	22572,6

	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Организация ИТ-инфраструктуры центра обработки данных (далее - ЦОД): системы сбора, хранения и резервного копирования данных, поставка средств вычислительной серверной техники и их комплектующих, программного обеспечения
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	14248,9
	583,8
	1101,2
	3265,9
	2501,9
	2683,8
	1836,4
	2275,9

	1.3.2
	Оснащение и содержание обеспечивающих систем в ЦОД
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	1092,7
	197,3
	29,4
	230,1
	239,9
	20,0
	188,0
	188,0

	1.3.3
	Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной сети, в том числе оснащение оборудованием маршрутизации, коммутации и комплектующими к ним
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	7554,9
	118,9
	577,1
	3167,7
	2634,1
	21,1
	518,0
	518,0

	1.3.4
	Создание, сопровождение систем видео-конференц-связи и презентаций
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	1529,8
	77,2
	272,9
	359,0
	334,9
	51,8
	217,0
	217,0

	1.3.5
	Обеспечение Городской Управы города Калуги и ее органов компьютерным оборудованием, оргтехникой, вспомогательным оборудованием, правами использования программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных, а также техническими и программными средствами для их функционирования и комплектующими для них
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	44445,3
	4563,0
	6044,1
	1528,5
	6372,3
	8444,6
	8489,9
	9002,9

	1.3.6
	Обслуживание техники и оборудования, находящихся в оперативном управлении Органов
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	20263,9
	4169,8
	2347,2
	1980,1
	2517,8
	1649,0
	3750,0
	3850,0

	1.3.7
	Организация предоставления услуг связи Органам
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	37759,1
	5620,1
	5457,4
	5203,0
	4004,5
	4432,5
	6520,8
	6520,8

	1.4
	Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Городской Управой города Калуги и ее органами
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Итого
	19177,2
	1389,9
	1035,0
	1206,4
	1232,8
	6059,9
	4122,1
	4131,1
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	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Организация информационной безопасности
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Итого
	33196,1
	3356,2
	4694,9
	5414,0
	6370,6
	3749,2
	5646,8
	3964,4
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	1.5.1
	Обеспечение защиты персональных данных
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	25735,4
	2896,0
	3579,7
	4946,5
	3531,7
	3152,7
	3814,4
	3814,4

	1.5.2
	Аттестация, инструментальный контроль выделенных помещений, объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну, аттестация объектов информатизации для обработки конфиденциальной информации
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2276,1
	420,0
	50,0
	266,0
	790,1
	450,0
	150,0
	150,0

	1.5.3
	Приобретение, организация установки (установка), организация обслуживания (обслуживание) систем видеонаблюдения, камер видеонаблюдения
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	454,2
	
	
	201,5
	108,9
	143,8
	
	

	1.5.4
	Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	4730,4
	40,2
	1065,2
	
	1939,9
	2,7
	1682,4
	

	2
	Обеспечение реализации муниципальной программы
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	Итого
	129648,4
	13322,5
	14388,5
	18258,1
	19085,0
	24630,9
	19995,2
	19968,2
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	ВСЕГО по программе
	
	Итого
	376515,0
	43025,7
	43060,3
	47356,3
	53701,2
	69702,1
	59884,7
	59784,7
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7. Механизм реализации программы

(в ред. Постановлений Городской Управы г. Калуги
от 16.06.2021 N 212-п, от 19.07.2024 N 216-п)

Система управления муниципальной программой направлена на достижение поставленных муниципальной программой целей, задач и эффективности проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Управление муниципальной программой и общая координация программных мероприятий, контроль их выполнения осуществляются ответственным исполнителем муниципальной программы - управлением делами Городского Головы города Калуги.
Участниками муниципальной программы являются управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ "СИО".
Управление делами Городского Головы города Калуги обеспечивает выполнение относящихся к его компетенции требований настоящей Муниципальной программы, осуществляет контроль выполнения программных мероприятий, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств, их учет и финансовую отчетность.
Ответственными исполнителями мероприятий муниципальной программы согласно перечню мероприятий являются управление делами Городского Головы города Калуги и МКУ "СИО".
Ответственный исполнитель мероприятий муниципальной программы несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных индикаторов муниципальной программы.
Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет начальник управления делами Городского Головы города Калуги.
В целях контроля реализации муниципальной программы управление делами Городского Головы города Калуги осуществляет:
- ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы;
- подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.
Участники муниципальной программы:
- представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в реализации которых они принимают участие.
Реализацию мероприятий исполнители муниципальной программы осуществляют в соответствии с муниципальными контрактами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, посредством доведения необходимых для реализации программных мероприятий объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Участники муниципальной программы реализуют программные мероприятия в рамках компетенции, определенной учредительными документами и иными правовыми актами, несут ответственность за неисполнение программных мероприятий в рамках своих полномочий в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

