Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) по состоянию на 01.07.2022
Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
	 №
п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования
«Город Калуга»
	Дата начала
реализации
мероприятия
	Дата
окончания
реализации
мероприятия
	Расходы муниципального
бюджета на реализацию
мероприятия программы
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое
описание)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой, тыс. рублей
	кассовое исполнение на отчетную дату,
 тыс. рублей
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	

	1
	Строительство, техническое перевооружение, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2021
	2024
	9558,1
	0,0
	Заключен договор на выполнение работ по техническому перевооружению котельной по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 50А
	
	
	

	
	
	
	Средства областного бюджета
	
	
	9558,2
	0,0
	
	
	
	

	2
	Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2024
	2024
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятия предусмотрена в 2024г.
	
	
	

	
	
	
	Средства областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Внедрение энергосберегающих технологий и закупка оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2024
	2024
	0,0


	0,0
	Реализация мероприятия предусмотрена в 2024г.
	
	
	

	
	
	
	Средства областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2024
	2024
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятия предусмотрена в 2024г.
	
	
	

	5
	Оснащение квартир муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета:

- электроэнергии;

- горячего и холодного водоснабжения;

- природного газа;

- тепловой энергии
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2020
	2025
	200,0
	0,0
	Составлена сметная документация на 16 счетчиков природного газа
	
	
	

	6
	Приобретение и установка коллективного (общедомового) прибора учета энергетического ресурса в многоквартирном доме (соразмерно доле муниципальной собственности)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2020
	2025
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	7
	Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2020
	2025
	350,0
	0,0
	
	
	
	

	8
	Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление социальной защиты города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2020
	2025
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	Средства областного бюджета
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	9
	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества и организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными

объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2020
	2025
	500,0
	0,0
	Проведено 6 аукциона на электронной торговой площадке www.RTS-tender.ru. на выполнения работ по подготовке технической документации (технический план, декларация на объекты недвижимого имущества) в отношении 90 бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	

	10
	Разработка и актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги     
	Бюджет МО "Город Калуга
	2020
	2025
	600,0
	0,0
	Схема теплоснабжения актуализирована  
	
	
	

	11
	Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального образования "Город Калуга" на период до 2025 года
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2020
	2025
	600,0
	0,0
	
	
	
	

	ВСЕГО по программе:
	Итого
	21366,3
	0,0
	
	
	
	

	
	Бюджет МО «Город Калуга»
	11808,1
	0,0
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	9558,2
	0,0
	
	
	
	

	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	
	
	
	


