УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КАЛУГИ

ОТЧЕТ  О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА  2021 ГОД И ПЛАНЫ НА 2022 год

Городское хозяйство является  сферой   деятельности муниципального образования, которая включает в себя широкий круг решаемых вопросов в области  транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства  и экологии.

Выполнение мероприятий  осуществлялось управлением, подведомственными учреждениями и предприятиями города Калуги - МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», МБУ «Калугаблагоустройство», МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства»; МБУ «Служба жилищного обеспечения», МУП «Калугаспецавтодор»; МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»

Реализация в рамках полномочий и обязательств управления городского хозяйства города Калуги  за 2021 год

| Предусмотрено всего по УГХ (тыс.руб.) 31.12.2021 | 2 278 362,8 |
| --- | --- |
| в т.ч. |  |
| За счет средств МО | 1 824 244,3 |
| За счет средств областного бюджета | 261 873,1 |
| За счет средств Федерального бюджета | 192 245,4 |

| Кассовое исполнение (тыс.руб.) 31.12.2021 | 2 270 902,4 | % исполнения — 99,7 |
| --- | --- | --- |
| в т.ч. |  |  |
| За счет средств МО | 1 821 182,5 |  |
| За счет средств областного бюджета | 257 474,5 |  |
| За счет средств Федерального бюджета | 192 245,4 |  |

Основные мероприятия, показатели

| Отчет за 2021 год | Планы на 2022 год |
| --- | --- |
| - Дорожное хозяйство |  |
| Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| Предусмотрено - 194 779,4 тыс.руб. (в т.ч. из средств муниципального бюджета — 40 864,6 тыс.руб.; федерального бюджета — 130 000,0 тыс.руб.; областного бюджета — в сумме 23 914,8 тыс.руб. ) МКУ «СЕЗГХ» Кассовое исполнение - 194 470,3 (тыс.руб.) - 99,8 % ( в том числе из средств федерального бюджета — 130 000,0 тыс.руб.; муниципального бюджета — 40 816,1 тыс.руб.; обл. бюджета — 23 654,2 тыс.руб.) Заключены Соглашения между Городской Управой города Калуги и министерством дорожного хозяйства Калужской области на предоставление из бюджета Калужской области в 2019-2021 годах бюджету муниципального образования города Калуги иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Объем иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования «Город Калуга» из бюджета РФ на 2021 год в соответствии с Соглашением в настоящее время составляет 130 000,0 тыс. руб.; софинансирование из областного бюджета составит — 23 914,8 тыс.руб.; из средств МО — 29 985,8 тыс.руб. 1) В перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2021 году в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги», были включены шесть автомобильных дорог общей протяженностью 10,821 км. Общая площадь ремонта составила 179 тыс. квм. Это следующие автомобильные дороги: Въездная группа: - а/д 1Р-132 «Калуга-Тула_Михайлов-Рязань» (Тульское шоссе), - мост через р.Ока с транспортной развязкой, - левобережный подход к мостовому переходу через р.Ока (Дамба Яченского Водохранилища), - а/д Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» (от Секиотовского кольца до д.Колюпаново), А также автомобильные дороги по пер. Григоров и ул. Декабристов. Работы по ремонту указанных дорог завершены в полном объеме, приняты комиссией без замечаний. Общий гарантийный срок отремонтированных объектов и входящих в них материалов составит пять лет. 2) За счет сложившейся экономии от выполненных работ был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Маяковского в районе д.35 и прилегающей территории. В настоящее время работы завершены. Проведены работы по обустройству тротуаров вдоль строящегося детского сада с подходами к пешеходным переходам, а также устройству трех карманов для организации упорядоченности парковки. Данные работы направлены на безопасность движения пешеходов и маломобильных групп населения вблизи дошкольного учреждения. 3) Также за счет сложившейся экономии от выполненных работ в конце 2021 г. была осуществлена поставка и монтаж оборудования для проекционных пешеходных переходов (22 шт) по следующим адресам: - ул. Грабцевское шоссе, д. 136 - ул. Салтыкова-Щедрина, д.81 - ул. Салтыкова-Щедрина, д.129 - ул. Вилонова, д. 27 - ул. Ст. Разина, д. 50 - ул. Тульская, д.23 - ул. Тульская, д.121 - ул. Советская, д.120 - ул. Советская, д.45а - ул. Фридриха Энгельса, д. 121 - ул. Тарутиская, д. 57 - ул. Баррикад, д.142 - ул. Баррикад, д.139 - ул. Академика Королева, д. 37/29 - ул. Болдина, д. 10 - ул.Ленина, д. 66/3 - ул. Грабцевское шоссе, д. 112а - ул. Грабцевское шоссе, д. 158 - перекресток ул.Грабцевское шоссе-ул. Молодежная - ул. Советская, д.19 - ул. Луначарского, д. 53 - ул. Луначарского, д. 57. Наряду с традиционными работами по асфальтированию проезжей части вышеуказанных дорог были отремонтированы тротуары на площади порядка 2,3 тыс. кв.м., установлено 27 плавающих люков на проезжей части и 20 на тротуарах, установлено более 1,9 тыс. п.м. бортового камня вдоль проезжей части и тротуаров. Кроме этого также заменено дорожное ограждение и нанесена дорожная разметка горячим термопластиком. Диагностика автомобильных дорог Выполнены работы по обследованию и оценке технического состояния 250 км автомобильных дорог (202 дороги) общего пользования местного значения МО «Город Калуга» (диагностике), включенных в Калужскую агломерацию в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По результатам инструментальной диагностики в 2021 году показатель составил 77,57%. Таким образом, по сравнению с 2018 г. в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доля автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям от общей протяженности дорог, включенных в Калужскую агломерацию, увеличилась на 42,57%. | В 2022 году продолжится участие в рамках реализации национального проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время сформирован перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в следующем году. Так, планируется привести в нормативное состояние автомобильные дороги протяженностью 4,942 км. (ул. Новорежская, пер. 2-Тульский, ул. Космонавта Комарова (на участке от ул. Плеханова до ул. Пушкина), ул. Баррикад (на участке от ул. Константиновых до ул. Ленина), ул. Энергетиков, ул. 8-е марта, ул.Мельничная, ул. Кутузова, пл. Старый Торг). Контракты на проведение работ уже заключены. При выборе автомобильных дорог, подлежащих ремонту, в первую очередь, учитываются результаты инструментальной диагностики, определяющей процент нормативного состояния дороги. Кроме того, принимается во внимание транспортная нагрузка, интенсивность движения пассажирского транспорта, а также наличие объектов социального назначения. (плановая дата размещения электронного аукциона - март 2022г.). Данные работы проводятся в целях мониторинга достижения целевого показателя «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям» и целевого показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии» |
| Паспортизация автомобильных дорог- (из средств муниципального бюджета направлено 872,4 тыс.руб.) исполнение 100% Оплачена кредиторская задолженность за выполненные в 2020 году работы по изготовлению технических паспортов и технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения в количестве 191 шт. В 2022 году необходимо провести мероприятия по технической паспортизации автомобильных дорог. В настоящее время изготовлены технические паспорта на 94 % городских дорог и 60 % дорог, расположенных в пригородной зоне. В 2022 году на паспортизацию автомобильных дорог выделено финансирование в размере 1 000,0 тыс. руб. Таким образом планируется провести паспортизацию 20 км автомобильных дорог. Гарантийные обязательства На конец 2021 года на гарантийном обслуживании находятся 105 автомобильных дорог, в том числе автомобильные дороги, на которых в текущем году в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Калуга» были проведены работы по замене изношенных слоев асфальтобетонного покрытия (42 автомобильные дороги). В текущем году в рамках исполнения гарантийных обязательств были устранены дефекты на 25 автомобильных дорогах. По 16 автомобильным дорогам взысканы средства, обеспеченные банковской гарантией (ООО «СК-БИЗНЕСКАПИТАЛ»). По дорогам, ремонт которых проводился в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В связи с тем, что подрядная организация ООО «СК-БИЗНЕСКАПИТАЛ» не исполняла гарантийные обязательства по муниципальным контрактам и не устранила выявленные дефекты в полном объеме, МКУ «СЕЗГХ» обратилось в банк для взыскания по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств подрядной организацией по муниципальным контрактам денежной стоимости работ по устранению возникших дефектов. В настоящее время денежные средства поступили в казну МО «Город Калуга» в полном объеме в размере 3,96 млн руб. По 10 автомобильным дорогам, ремонт которых проводился в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядной организацией ООО «Липецк Дорога», по завершении ремонтных работ не были выданы гарантийные паспорта, в связи с чем в настоящее время в отношении ООО «Липецк Дорога» вступили в силу решения суда, в соответствии с которыми на подрядную организацию возложена обязанность по выдаче гарантийных паспортов на выполненные работы по ремонту. В связи с тем, что указанные решения суда в добровольном порядке не исполняются подрядной организацией, МКУ «СЕЗГХ» в адрес ФССП России по Липецкой области направлены исполнительные листы. |  |
| Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов в рамках мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» МКУ «СЕЗГХ»; МБУ «СМЭУ» |  |
| Направлено из средств муниципального бюджета - 3 518,9 тыс.руб. исполнение 100% В текущем году МКУ «СЕЗГХ» выполнило работы на площади 24 774 кв.м.; МБУ «СМЭУ» выполнило работы на площади 4 028,5 кв.м. Проводилась работа по ремонту дворовых территорий и междворовых проездов по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги на общей площади 28 802,5 кв.м. |  |
| Содержание автомобильных дорог и тротуаров (МКУ «СЕЗГХ»; МБУ «СМЭУ»; управление городского хозяйства) |  |
| Предусмотрено — 806 128,1 (тыс.руб.) (в т.ч. из средств муниципального бюджета — 664 684,0 тыс.руб.; областного бюджета — в сумме 141 444,1,6тыс.руб. ) Кассовое исполнение - 801 803,4 (тыс.руб.) - 99,5 % (в том числе из средств областного бюджета 137 386,2 тыс.руб.) В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 20.02.2021 №81 «О внесении изменений в распределение объемов субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление дорожной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 15.04.2021 №239 «О внесении изменений в распределение объемов субсидии бюджетам муниципальных образований КО на осуществление дорожной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» заключено соглашение с министерством дорожного хозяйства Калужской области о предоставлении в 2021 году субсидии за счет средств Калужской области бюджету муниципального образования «Город Калуга» (на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения). Сумма субсидии из средств областного бюджета по соглашению на мероприятие по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Калуга» составила 130 673,2 тыс. руб., также выделена дотация из областного бюджета на мероприятие в размере 10 770,9 тыс.руб. В рамках содержания автомобильных дорог в текущем году выполнялись следующие работы: - проводились работы по ямочному ремонту на площади 19 153,44 кв. м. Кроме того были устранены дефекты плиточного покрытия тротуаров в рамках содержания улично-дорожной сети на площади 602,42 кв. м.; - произведена подсыпка автомобильных дорог отфрезерованной асфальтобетонной крошкой в объеме 10 528 куб. м. - были проинвентаризированы 48 автомобильных дорог, из которых 11 шт. - инвентаризированы после проведенных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог. - проведены работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 45 объектах (автомобильные дороги и проезды) Работы выполнены на площади 148 790,48 кв.м.; - проведены работы по восстановлению асфальтового покрытия тротуара от д. 10 до д. 12 по пер. 2-й Красноармейский и мероприятия по изменению направления потока ливневых вод, стекающих с пер. 2-й Красноармейский, для предотвращения затопления придомовой территории д. 35 по ул. Подвойского; - осуществлены мероприятия по водоотведению сточных вод в районе д.321 по ул.Московская, а именно: укрепление откосов дороги бетоном, установка дождеприемных лотков с гасителями, устройство водопропускной трубы с учетом рельефа, перекладка плиточного покрытия тротуара; - проведены мероприятия по обеспечению безопасности движения по ул. Фомушина в районе д.13; - работы по поверхностному водоотведению на пересечении ул. Московская и ул. Азаровская в г. Калуга; - механизированная уборка автомобильных дорог, в том числе 267,9 км – это улицы 1,2 категории, содержание которых в зимний период времени осуществляется с использованием противогололедных материалов; - механизированная уборка тротуаров на площади 267,9 тыс. кв.м.; тротуаров ручным способом на площади 25,1 тыс. кв.м., в зимний период времени; - ручная уборка прилотковой части дороги на площади 16,54 тыс.кв.м; - содержание 59 лестничных сходов на площади 5,3 тыс кв.м; - отремонтировано 13 лестничных сходов; - содержание 339 посадочных площадок - остановок общественного транспорта общей площадью 26,53 тыс. кв.м.; - установлено 9 остановочных павильонов; - отремонтировано более 40 шт. остановочных павильонов; - ручная уборка подходов к пешеходным переходам осуществлялась на площади 15,1 тыс. кв. м; - содержание 2 пешеходных переходов: подземный на ул. Гагарина и надземный между мкрн. Турынино 1 и Турынино 3 (произведена их очистка вручную и помывочным способом). Были установлены двери в подземный переход на ул. Гагарина в количестве 2 шт. Для предотвращения вандальных действий в подземном переходе установлены 4 камеры видеофиксации (2 внутри и 2 снаружи перехода); - содержание 3 снежных свалок - в д. Доможирово на площади 32 тыс. кв.м и д. Пучково на площади 89 тыс.кв.м, проезд 3-й Академический площадь 43,8 тыс.кв.м; - в весенний период проведено обследование 574 автомобильных дорог для выявления дефектов дорожного покрытия; - произведена окраска бордюров (22 785м2), окрашены металлические ограждения (6 923 п.м.); - в апреле произведена расконсервация очистных сооружений «Свирь» на р.Оке. В настоящее время закончились работы по их содержанию и обслуживанию, в конце ноября произведена консервация до весны 2022 года; - с начала года было вывезено и ликвидировано порядка 742 свалки. Содержание ливневой канализации Между управлением городского хозяйства г. Калуги и МУП «Калугаспецавтодор» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отведению поверхностных сточных вод в городскую ливневую систему водоотведения от объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Калуга». Срок действия контракта три года (с 01.01.2019 по 31.12.2021 г.). В рамках данного контракта МУП «Калугаспецавтодор» проведена работа по: обслуживанию сетей дождевой канализации – 65 040 п.м, обследованию смотровых колодцев в количестве 1750 шт.; ремонту смотровых колодцев в количестве 20 шт.; прочистке дождеприемных колодцев в количестве 912 шт.; замене ливнеприемных решеток в количестве 60 шт. Все работы выполнены на 100% от запланированного объема. Также были устранены места подтоплений по следующим адресам: перекресток ул.Билибина-ул.Телевизионная, ул.Тульская-ул.М.Горького, ул.Ленина-ул.Суворова. На официальном сайте Городской Управы города Калуги в разделе «Городское хозяйство - Дороги - Уборка» реализована возможность регистрации обращений жителей по вопросам уборки улично-дорожной сети в системе мониторинга. | Основными целями содержания объектов дорожного хозяйства согласно действующих нормативно-правовых актов являются: - обеспечение непрерывного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов; - поддержание надлежащего санитарно-технического состояния улично-дорожной сети и элементов ее обустройства; - продление межремонтных сроков службы дорожных покрытий; - своевременная уборка и вывоз снега с автомобильных дорог общего пользования местного значения, устранение скользкости с применением противогололедных материалов в зимний период; - уборка объектов дорожного хозяйства от пыли и грязи в летний период, и круглогодично - от мусора; - проведение профилактических работ по устранению дефектов дорожных покрытий с целью предупреждения их преждевременного разрушения и износа. Работы по ямочному ремонту будут проводиться в соответствии с планом ямочного ремонта на 2022 год (ориентировочно на площади 24 000 м2). В 2022 г. работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения включают следующие работы: очистка проезжей части дорог, тротуаров, пешеходных дорожек от грязи, снега, вывоз смета, листвы, снега, устранение гололеда, уборка несанкционированных свалок, выгрузка и вывоз урн, вывоз мусора из бункеров и контейнеров, стоящих вдоль дорог, покраска бордюрного камня, ремонт дорожных элементов ограждений, лестничных сходов, установка и ремонт урн на дорогах, установка и ремонт остановочных павильонов, ямочный ремонт, содержание искусственных сооружений, содержание очистных сооружений ливнесточных вод «Свирь 15У» на мостовом переходе через р. Оку с транспортной развязкой по ул. Гагарина в г. Калуга). В 2022 г. планируется выполнить ремонт лестничного схода, расположенного по ул. Семеново Городище, в связи с его аварийным состоянием. МУП «Калугаспецавтодор» в 2022 году планирует проводить работы по обслуживанию сетей дождевой канализации площадью 65 040 п.м., прочистке дренажных колодцев; текущему ремонту дождеприемных колодцев и сетей дождевой канализации. |
| Укрепление материально- технической базы учреждений в сфере дорожного хозяйства; Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтехники и транспортных средств В 2019 году подведомственным МБУ «СМЭУ» закуплена дорожная спецтехника для уборки городских территорий на условиях финансового лизинга (заключены 2 муниципальных контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) с АО «Сбербанк Лизинг»). Сумма расходов в 2021 году на лизинговые платежи составила 148 787,2 тыс.руб. |  |
| 2. Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Город Калуга" |  |
| Предусмотрено и направлено на мероприятия - 250 702,2 (тыс.руб. ) (средства муниципального бюджета ) - исполнение 100 % из них: Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров автомобильным и электрическим транспортом Кассовое исполнение — 196 156,5 тыс.руб. На территории муниципального образования «Город Калуга» функционирует: 67 автобусных и 11 троллейбусных маршрутов регулярного сообщения, из них перевозку пассажиров с предоставлением права льготного проезда осуществляет: 11 троллейбусных и 26 автобусных маршрутов. Перевозку пассажиров осуществляет 10 транспортных организаций разных форм собственности. С целью повышения качества транспортного обслуживания населения в 2021 году были проведены следующие мероприятия: - с 16 апреля 2021 года с учетом просьб жителей осуществлен пуск общественного транспорта в деревню Некрасово, деревню Петрово; - с 01 июня 2021 года по многочисленным просьбам жителей мкр.Кошелев внесены изменения в схемы муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 29(л), № 29 и № 76, с организацией кольцевого движения через ул. Андрея Алешина, ул.Владимира Козлова, ул.Бориса Литвинчука и ул.Братьев Луканиных; - в целях улучшения качества оказания транспортных услуг жителей, проживающих в районе Правобережье, было проведено обследование пассажиропотока и проведен анализ спроса населения на транспортные услуги по муниципальному маршруту № 29 «ст.Калуга1-мкр.Кошелев». По результатам данных мероприятий принято решение об увеличении единиц транспортных средств на маршруте № 29 «ст.Калуга1-мкр.Кошелев» на 4 ед., обслуживание которого осуществляет транспортная организация ООО «Гефест». - с 01.12.2021 года в целях улучшения качества транспортного обслуживания населения, проживающего в д.Петрово, д.Доможирово, д.Заречье, установлен новый круглогодичный муниципальный маршрут регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда № 94 «Дом быта — д.Доможирово — д.Заречье — д.Петрово». - для обслуживания социально значимых (льготных) маршрутов приобретено дополнительно в лизинг 4 ед. автобусов средней вместимости. В настоящее время на всем муниципальном транспорте введена АСОП. Все льготные категории пассажиров переведены на транспортные карты автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП). Выпущены транспортные карты по категориям пассажиров. Правом использования транспортной карты обладают как жители, так и гости города, осуществляющие проезд в городском общественном транспорте г. Калуги. Организация диспетчерского обслуживания транспортных средств - МБУ «СМЭУ» Направлено на мероприятие из средств муниципального бюжета 3 049,7 тыс.руб. Центральная Диспетчерская служба (ЦДС) осуществляет контрольную функцию за движением общественного транспорта с 2016 года. ЦДС при помощи системы ГЛОНАСС осуществляет мониторинг движения транспорта, оперативно уведомляет перевозчиков о заторах, сложившихся на улично-дорожной сети города, а также в круглосуточном режиме информирует население по многоканальному телефону о движении пассажирского транспорта. Использование на транспорте спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и экологический эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятельности населения. С 2018 года введен проект «Умный город» (система мониторинга). 148 единиц техники оборудованы спец. датчиками, осуществляющими контроль выполнения работ по уборке дорог и тротуаров (кол-во убираемых площадей), обрабатываются данные о деятельности каждой единицы техники в режиме реального времени (отслеживание треков, фиксация площадей уборки) и осуществляется взаимодействие с Городской Управой На услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники направлено 51 496,0 тыс.руб. Приобретены автобусы ПАЗ, ЛиАЗ на условиях финансового лизинга для перевозки пассажиров в количестве 64 единиц (4 единицы в 2021 году) | Ключевые задачи на 2022 год - повышение качества услуг, обеспечение безопасности пассажиров, сделать транспортные средства доступными для людей с ограниченными возможностями, а сам транспорт современным и удобным, а также продолжить работу по оптимизации маршрутной сети города на основании рекомендации проектной организации в рамках разработки документов транспортного планирования. В 2022 году работа диспетчерской службы будет продолжена - осуществление контроля за движением общественного транспорта, информирование населения о работе транспорта и обработка жалоб, поступающих от населения. В целях улучшения уровня предоставляемого сервиса на постоянной основе проводится работа по обновлению и оптимизации функций и сервисов ЦДС. |
| Организация парковочного пространства, обеспечение деятельности МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального казенного учреждения " Служба единого заказа городского хозяйства" из средств муниципального бюджета составили 67 417,5 (тыс.руб.) - 100% Городские платные парковки являются для муниципалитета хорошим инструментом контроля дорожной ситуации. На территории города в рамках реализации первого этапа по внедрению платных парковок оборудовано 1 100 парковочных мест. В результате реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог, а также организации платных городских парковок скорость движения автотранспорта в часы пиковых нагрузок возросла на 6%, пропускная способность улиц увеличилась на 10-15%, аварийность снизилась на 18%. На сегодняшний день на территории муниципального образования «Город Калуга» введены платные парковки на следующих улицах города Калуги: - ул. Кирова; - площадь Мира; - площадь Победы; - ул. Ленина, на участке от ул. Кирова до ул. Суворова; - ул. Плеханова, на участке от ул. Дзержинского до ул. Суворова; - ул. Рылеева, на участке от ул. Достоевского до ул. Суворова; - ул. Марата, ограниченная ул. Кирова и ул. Достоевского; - ул. Герцена, ограниченная ул. Кирова и ул. Суворова; - площадь Театральная; - ул.Суворова, на участке от пер.Суворова до пер Терениский. За 2021 год проведено 39 заседаний административной комиссии. Наказано в виде административного штрафа — 30 тыс. чел. Взыскано штрафов на добровольном исполнении — 10 173,6 тыс. руб. Взыскано штрафов на принудительном исполнении — 2 918,8 тыс. руб. ВСЕГО взыскано в бюджет штрафов — 13 092,5 тыс. руб. (ст. 1.26 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области») + 183,5 тыс. руб. (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) Поступило в бюджет за пользование парковкой 29 826,9 тыс. руб. Поступило в бюджет по приобретенным абонементам – 1 599,5 тыс. руб. Право на бесплатное размещение транспортных средств предоставлено: - электромобили (выдано 17 разрешений); - многодетным (выдано 1 833 разрешений). | С учётом положительных результатов реализации проекта по внедрению платных парковок планируется расширить зону платной парковки. ДаДальнейшее развитие проекта позволит вытеснить стихийные парковки дальше от центра города и позволит эффективнее выполнять основные задачи проекта. Среди приоритетных мест размещения платных парковок в первую очередь рассматриваются улицы Дзержинского и Достоевского. При наличии финансирования предполагается возможность организации 257 парковочных мест на улице Дзержинского и 68 на улице Достоевского. |
| 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |
| Предусмотрено на мероприятия подпрограммы : - 118 298,7 тыс.руб. (в т.ч. из средств муниципального бюджета — 69 329,3 тыс.руб.; областного бюджета - в сумме 48 969,4 тыс.руб. ) Исполнители - МКУ «СЕЗГХ»; МБУ «СМЭУ») Кассовое исполнение - 117 637,8 (тыс.руб.) (из них средства областного бюджета — 48 889,3 тыс.руб.) - 99,4 % Выделена субсидия из средств областного бюджета в сумме 48 969,4 тыс.руб. на мероприятия по БДД (В соответствии с соглашением министерства дорожного хозяйства Калужской области субсидия на осуществление дорожной деятельности ) Проведены следующие мероприятия по БДД: - установлены новые искусственные неровности на 13 участках УДС г.Калуги (ул. Гурьянова у д.33 и у СОШ № 30, Яченская набережная, ул.Губернская д.Лихун, ул.Луговая, ул.Турынинская, бульвар Энтузиастов, ул.Широкая, ул.Шахтеров, ул.Молодежная д.Лихун, ул.П.Тарасова, ул.Г.Амелина, ул.Богородицкая); - установлено 11 новых светофорных объектов ( ул. Молодежная, д.5 СОШ № 12, ул. Болотникова СОШ №10, ул. Николо-Козинская СОШ №45, ул. Кибальчича д.15 СОШ №46, ул. Маяковского, д.64, ул. Беляева СОШ №8 , ул. Льва Толстого СОШ №44, ул. Врубовая СОШ №1, ул. Дорожная д. 17А, ул. Тарутинская (пересечение ул. Радищева — ул.Вагонная) ; - проведена модернизация светофорных объектов на 6-ти участках УДС г.Калуги (ул. Фомушина перед пересечением с ул. Минской, ул. С. Туликова - 65 лет Победы, пересечение ул. Степана Разина – ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Московская, 261 (съезд с путепровода), ул. Телевизионная-ул. Билибина, перекресток ул. Суворова - ул. Плеханова); - установлено 1800 п. м. новых пешеходных ограждений; - отремонтировано и заменено 5200 шт. дорожных знаков, отремонтировано 1600 п.м. пешеходных ограждений. - к 1 сентября 2021 года была обновлена горизонтальная дорожная разметка термопластиком у всех образовательных учреждений. (Разметка «Пешеходный переход» в желто-белом исполнении, разметка надпись «ШКОЛА» и дорожного знака «Дети», а также горизонтальная дорожная разметка термопластиком на 50-ти центральных улицах города в общем объеме 13 725,9 м2); - нанесена дорожная разметка краской на улицах второй и третьей категориях в общем объеме 37 597 м2. - реализован инновационный проект по установке проекционного оборудования с отображением на проезжей части дороги горизонтальной дорожной разметки «Зебра» в бело-желтом исполнении на 43 пешеходных переходах. | В 2022 году работа, направленная на повышение безопасности дорожного движения в городе Калуге, будет продолжена. В рамках выполнения муниципального задания МБУ «СМЭУ» будут организованы работы по содержанию технических средств организации дорожного движения, включая работы, направленные на содержание и текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных и дорожных ограждений, работы по содержанию и ремонту искусственных неровностей. Также запланированы работы по установке новых технических средств организации дорожного движения, выполняемые МКУ «СЕЗГХ», а именно: - разработка проектной документации на ОДД; - установка новых знаков в рамках реализации ПОДД; - работы по обустройству новых светофорных объектов на 13 участках УДС. Все проводимые мероприятия направлены на то, чтобы сделать наши дороги качественными и безопасными. |
| 4. Благоустройство (Городская среда) Основные мероприятия, показатели В соответствии с Распоряжением Правительства РФ «О распределении дотаций на премирование муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика » №3075-р от 30.10.2021 предоставлено финансирование из средств областного бюджета на финансовое обеспечение МБУ «Калугаблагоустройство» в сумме 10 212,0 тыс.руб.( из них на мероприятие по озеленению в сумме 6 012,0 тыс.руб., на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства в сумме 4 200,0 тыс.руб.) На содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения УГХ — 8 000,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятия по озеленению Предусмотрено и направлено : 161 056,4 (тыс.руб.) (в т.ч. из средств областного бюджета — 6 012,0 тыс. руб.) Кассовое исполнение - 100 % МБУ «Калугаблагоустройство»; УГХ. Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов (парков, скверов, бульваров), охране объектов. Уборка центральных объектов (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю, 31% -3 раза в неделю, 3%- по заявочной системе. Общая площадь территорий объектов благоустройства в 2021 году возросла со 129 га до 132 га в связи со строительством новых скверов. Общественных мест 102 пространства, в том числе 5 парков, 55 скверов, 8 бульваров. Выполнялись следующие работы в зимний и летний период - механизированная и ручная уборка; посыпание песком, а также очищение от наледи и снега дорожек по обслуживаемым объектам благоустройства на площади 309 473 кв. м, очистка газонов, цветников и территорий от случайного мусора, а также их окос на площади 996 177,6 кв. м подметание и мойка дорожек, ремонт и мойка скамеек, очистка 1097 урн от мусора, ежедневный вывоз контейнеров. Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного обследования деревьев. Выполнены работы по вырубке 1 813 аварийных деревьев, санитарной и омолаживающей обрезке 898 деревьев; высажено 720 125 шт. цветов. До майских праздников в скверах, парках и на бульварах, там где требовалось, заменены бордюры и плитка, лавки, обихожены деревья. Проведены работы по устройству вертикального озеленения городских улиц, высажены цветы в вазоны, проводились мероприятия по противоклещевой обработке парков города Калуги. Охраняемых объектов благоустройства 4 парка (осуществлялась круглосуточная охрана — центрального парка культуры и отдыха, парка им.К.Э.Циолковского, Нового парка, патрулирование — парка Малиновка Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги проводятся мероприятия по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, а именно: акарицидной (или противоклещевой) обработке. В 2021 году в весенний и летний периоды произведены работы по проведению акарицидной (противоклещевой) обработки 15 объектов благоустройства общей площадью 27,4 га. На территории муниципального образования «Город Калуга» и весенне-осенний период 2021 года было высажено 958 деревьев и кустарников в рамках проведения Всероссийских и Международных акций, компенсационных высадок и субботников Важнейшую экологическую функцию в городе выполняют газоны. Создание газонных покрытий в городской черте дело крайне важное для его жителей, поэтому площади газонных покрытий в городе необходимо увеличивать, а старые - беречь и сохранять. Работы по восстановлению поврежденных газонов и сохранению существующих газонов ведутся постоянно. Увеличился объем работ по вертикальному озеленению городских улиц, вместе с тем проводится оздоровление уже существующих зеленых насаждений. Содержание и ремонт мест захоронений Предусмотрено и направлено : 19 970,2 (тыс.руб. ) - 100 % (в т.ч. из средств муниципального бюджета — 17 999,0 тыс.руб.; областного бюджета - 611,1 тыс.руб.; Федерального бюджета — 1 360,1 тыс.руб. ) Заключено соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2021 год в рамках заключенного соглашения составляет 2 190,2 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме 1 360,1 тыс.руб., областного бюджета в сумме 611,1 тыс.руб., бюджета МО в сумме 219,0 тыс.руб.). В рамках реализации федеральной программы в 2021 году благоустроены 6 воинских захоронений (На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 37 воинских захоронений и 35 объектов монументального искусства (мемориальные комплексы, памятники, бюсты), посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов ) : - Индивидуальная могила Звягинцева Н.М., г.Калуга, Пятницкое кладбище, уч. № 3, 005; - Индивидуальная могила Маслова И.Е., г.Калуга, Пятницкое кладбище, уч.№ 3, 009; - Индивидуальная могила Ляха С.А., г.Калуга, Пятницкое кладбище, уч. № 8, 019; - Братская могила. г.Калуга, д.Ждамирово, № 032; - Братская могила. г.Калуга, ст.Садовая, № 035; - Памятник советскому воину в с.Росва. Были выполнены следующие работы: - нанесены имена погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронений; - проведены восстановительные работы; - установлены мемориальные знаки. Важно отметить, что в благоустройстве воинских захоронений принимают активное участие организации города. Приведены в порядок все воинские захоронения и мемориалы, расположенные на городских территориях. Также выполнялись работы по текущему содержанию городских и сельских кладбищ 24 объекта на площади 197,11 га (очистка дорожек от снега, ликвидация стихийных свалок, валка и обрезка аварийных деревьев, противогололедные мероприятия, вывоз снега и мусора с территорий кладбищ, косьба травы, ремонт ограждений кладбищ, восстановление бесхозяйных могил, вывоз мусора с последующей утилизацией). Содержание и ремонт объектов благоустройства Предусмотрено и направлено : 149 293,8 (тыс.руб.) (в том числе из средств областного бюджета — 17 530,4 тыс. руб.) Кассовое исполнение : -100 % МБУ «Калугаблагоустройство»; МБУ «СМЭУ»; МБУ «СЖО» В рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства потребления» государственной программы «Охрана окружающей среды в Калужской области» на реализацию мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов из средств областного бюджета выделены средства в размере 13 330,4 тыс руб. Дополнительно выделена дотация из средств областного бюджета на мероприятия по благоустройству в сумме 4 200,0 тыс.руб. В реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Калуга» числится 1 549 площадок, из них муниципальных - 781 контейнерная площадка находится на обслуживание МБУ «Калугаблагоустройство» (уборка прилегающих территорий производится по заявкам). За последний квартал была произведена уборка около 400 несанкционированных свалок, ориентировочно около 1000 кубов мусора. В текущем году были проведены мероприятия на реализацию 79 контейнерных площадок, из них 33 площадки открытого типа для размещения евроконтейров. Оборудованы 46 контейнерных площадок под контейнеры закрытого типа. На постоянной основе осуществлялись мероприятия по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства: плиточного покрытия, 1 670 скамеек, 1 097 урн, вазонов. Разработана новая концепция украшений городских объектов к 1,9 мая, Дню Города, Новому Году. Улицы города были украшены праздничными консолями, баннерами, флагами, флаговыми композициями, стендами, прадничными арками, лентами, выполнено световое оформление объектов, в том числе праздничное оформление декоративной подсветки деревьев, установлены конструкции с дополненной реальностью. Главными принципами при украшении города к праздничным мероприятиям стали: единое праздничное оформление центральных улиц, площадей, мостов и транспортных развязок; использование тематических элементов праздника и брендирование; использование объемно-декоративных конструкций. Элементы праздничного оформления разместились с нарастающей плотностью от окраин города к территориям, определенным для проведения основных праздничных мероприятий. Структурными подразделениями Городской Управы города Калуги в части праздничного оформления территории муниципального образования "Город Калуга" велась активная подготовка к проведению новогодних и рождественских праздников. В рамках подготовки и проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий на территории города установлено 28 искусственных елей, 606 консолей, 15 растяжек, 31 световая конструкция, отремонтировано 15 км светодиодных гирлянд. В целях с улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе установлены 12 мобильных туалетных кабин (МТК). Также выполняются работы по содержанию 3 бесплатных стационарных туалетов, расположенных в Центральном парке культуры и отдыха, парке имени К.Э.Циолковского и Новом парке Тюза и 1 модульный туалет в сквере Ленина. Ежегодно с началом летнего периода в городе после зимней консервации работали фонтаны, которые радовали жителей и гостей города. Всего их 14 . В рамках празднования Дня города в 2021 году состоялось торжественное и долгожданное открытие мультимедийного фонтана в Парке Юного зрителя на ул.Марата. Выполнялись работы по устройству детских игровых комплексов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги. За текущий 2021 год было проработан 81 адрес для установки малых архитектурных форм. . Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 10 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «СМЭУ» (очистка подходов и подмостовых зон от кустарника и травы; окраска металлического перильного ограждения; нанесение вертикальной разметки на барьерных ограждениях и бордюрных камнях; разборка поврежденных бетонных участков тротуарных плит; гидрофобизация фасадных балок пролетных строений; восстановление защитного слоя бетона пролетных строений). Осуществлялось текущее содержание 406 игровых площадок МБУ «СМЭУ»; 14 площадок, закрепленных МБУ «Калугаблагоустройство». Выполнялись работы по уборке площадок от мусора, ремонту и демонтажу оборудования, завозу песка в песочницы и т. д. Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для своевременного ремонта и содержания. В 2019 году было создано муниципальное бюджетное учреждение «Служба жилищного обеспечения» - МБУ «СЖО». Основной деятельностью бюджетного учреждения является обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества - муниципального жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, а также благоустройство территории городского округа в целях создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Выполнялись работы по уборке междворовых проездов. В управлении МБУ «СЖО» находится 410 многоквартирных дома. Площадь обслуживаемых дворовых проездов составляет 400 897,9м2. Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 10 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». В весенний период были выполнены работы по наведению понтонного моста на р. Ока. В июне были проведены работы по закреплению русловых якорей в количестве 5 шт. (укрепление понтонного моста). Осуществлялись услуги по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды, проведение измерений и анализов сбросов в реку. Также выполнены работы по освещению понтонного моста. В конце ноября 2021 года понтонный мост через р.Оку был разведен. Восстановлен же понтонный мост будет весной 2022 года после весеннего ледохода, когда река полностью очистится от льда. Выполнялось содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения Предусмотрено и направлено: 144 640,4 (тыс.руб.) (в том числе дотация из средств областного бюджета — 8 000 тыс.руб.) Кассовое исполнение - 100 % Управление городского хозяйства Осуществлялось содержание и обслуживание 23 049 штук осветительных приборов на территории муниципального образования. За истекший период 2021 года работы по реконструкции были проведены на улицах города Калуги: Кирова, Гагарина, Луначарского, Королева, Пушкина, Баженова, Старый Торг, Кутузова, Салтыкова-Щедрина, Октябрьская, Ленина, участок ул. Московская (до пл. Московская) и в пригородных населенных пунктах – Большая Каменка, Лихун, Починки, Груздово, Петрово, Некрасово, Воровая, Рождествено и др. Общая стоимость указанных работ составила 61 836 тыс. рублей. В рамках указанной деятельности было размещено свыше 700 новых светильников и 19 км электросетей, а также заменено свыше 26 км электросетей и 900 приборов освещения. Следует обратить внимание на то, что устанавливаются светильники, которые имеют высокую степень энергоэффективности и долгий срок службы. На отлов и содержание безнадзорных животных направлено из средств областного бюджета - 2 421,3 (тыс.руб.) ; местного бюджета — 500 тыс.руб. Заключено соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» на осуществление государственных полномочий по организации и проведению мероприятий по отлову, содержанию и возврату в естественную среду животных без владельцев в 2021 году в сумме 2 421,3 тыс. руб. На вышеуказанную сумму управлением городского хозяйства города Калуги в 2021 года заключены 3 муниципальных контракта на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания на территории МО «Город Калуга» 288 безнадзорных животных. На средства местного бюджета управлением городского хозяйства города Калуги заключен муниципальный контракт на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания на территории МО «Город Калуга» 62 безнадзорных животных. Контракт исполнен в полном объеме. | В 2022 году продолжатся работы по устройству вертикального озеленения городских улиц, высаживание цветов в вазоны, валка и обрезка аварийных деревьев на территории муниципального образования «Город Калуга», содержание парков, скверов на территории муниципального образования. Необходимо осуществить вырубку и обрезку более 3 тыс. зеленых насаждений, в том числе провести плановые работы по кронированию деревьев в центре города. Содержание парков, скверов, в том числе вновь созданных, посадка цветов и содержание цветников, являясь созданием эстетичного вида города, требует ежегодного увеличения финансирования. В 2022 году запланирован ремонт и благоустройство 5 воинских захоронений рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы". В связи с многочисленными обращениями граждан и возникновением опасности травматизма для посетителей мест захоронений, опасностью разрушения памятников и могил планируется обрезка, валка, в том числе методом промышленного альпинизма аварийных деревьев на кладбищах. Также необходимо выполнить устройство площадок для мусорных контейнеров, приобретение и установка контейнеров согласно Предписаниям Ростехнадзора. В связи с увеличением количества захоронений на территориях кладбищ значительно увеличился объема мусора на территории кладбищ, соответственно требуется приобретение мусорных контейнеров, оборудование площадок для установки контейнеров и их обслуживание. Также при наличии финансирования планируется выполнить ремонт ограждений кладбищ: Пятницкое, Трифоновское, Карачевское, Ждамировское, Анненское. Планируется в дальнейшем осуществлять мероприятия по благоустройству городских территорий; продолжить работу по устройству нового детского игрового оборудования, а также содержанию и своевременному ремонту существующих детских игровых площадок, выполнять работы по благоустройству зон отдыха и радовать жителей новыми объектами и благоустраивать существующие объекты (парки, скверы, бульвары). Необходимо постоянно увеличить затраты на содержание и ремонт детского игрового оборудования. В результате обследования в 2021 году детских игровых площадок, расположенных в парках и скверах города, с целью обеспечения безопасности и избежания детского травматизма, необходимо осуществить работы по замене и ремонту большого количества элементов игрового оборудования. Праздничное убранство города требует постоянного обновления украшений, приобретения новогодних елей и украшений для них, приобретения, замены и ремонта старых баннеров, консолей, объемно-пространственных композиций, гирлянд согласно стилистическим решениям концепции праздничного оформления к каждому значимому событию. Также планируется установка модульных автономных туалетов на территории города с целью создания удобств для жителей и гостей города, а также с целью соблюдения санитарной обстановки. Увеличение освещенности улиц муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, создание эстетичного вида наружного освещения в праздничные дни. В 2022 году планируется продолжить работы по реконструкции сетей уличного освещения на улицах Калуги – Тульской, Болдина, Никитина, Суворова, Телевизионной, К.Либкнехта, Труда, Плеханова, М.Жукова и пр., а также в пригородных населенных пунктах – Шопино, Колюпаново, Некрасово, Канищево, Жерело, Калашников хутор и т. д. в 2022 году под выделенное финансирование планируется отловить с последующим содержанием и возвратом в прежнюю среду обитания около 400 животных без владельцев (исходя из коммерческих предложений потенциальных исполнителей) |
| 5. Благоустройство (Формирование современной городской среды ) |  |
| Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий муниципального образования «Город Калуга» |  |
| Предусмотрено и направлено управлением в соответствии с соглашениями : 73 905,4 (тыс.руб.) (в т.ч. из средств муниципального бюджета — 2 268,8 тыс.руб.; федерального бюджета — 60 885,3 тыс.руб.; областного бюджета - 10 751,3 тыс.руб.) Кассовое исполнение —( 100 %) МБУ «Калугаблагоустройство» В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Правилами предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 50 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области» заключены Соглашения между Городской Управой города Калуги и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области о предоставлении субсидии в 2021 - 2023 годах из бюджета Калужской области бюджету муниципального образования «Город Калуга» на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды. В текущем году в рамках реализации мероприятий программы "Формирование современной городской среды" подведомственным МБУ «Калугаблагоустройство» выполнено благоустройство 6 общественных территорий. Пять общественных территорий были выбраны жителями в ходе рейтингового голосования, две из которых будут благоустраиваться в два этапа. Также произведено благоустройство еще одной территории, выбранной органами местного самоуправления. 1. Благоустройство общественной территории в районе МБОУ «СОШ № 51» г. Калуги (ул.Дорожная, д.17а). 2 этап. 2. Благоустройство городского сквера в микрорайоне Тайфун (Грабцевское шоссе, д.108). 3. Благоустройство общественной территории в районе дома № 15 по ул. Турынинской. 4. Благоустройство общественной территории микрорайона Байконур в районе домов №№ 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 по улице Звёздной и домов № 1 и № 3 по бульвару Байконур (включая зеленую зону вдоль улицы Московской). 1, 2 этапы. 5. Благоустройство территории у памятника «Паровоз серии Л 3540». 1, 2 этапы. 6. Благоустройство территории перед Дворцом спорта на пересечении улиц Ленина и Баррикад г. Калуга. В состав работ вошло устройство площадей из тротуарной плитки, установка бордюров, устройство новых пешеходных дорожек, озеленение (посадка кустарников и деревьев) и посев семян газонной травы, установка информационных щитов, установка скамеек и урн, устройство перильных и леерных ограждений, валка деревьев, выполнение освещения путем устройства торшеров и светильников, перильных ограждений, установка камер видеонаблюдения, устройство детских и универсальных площадок, воркаута, организация пам-трека и парклета, установка дизайнерских пергол, организация «Аллеи Героев Космоса». В каждом сквере управление активно взаимодействовало с жителями при производстве работ, учитывали их пожелания, внося изменения в существующие проекты. | Продолжение реализации мероприятий программы. Для реализации указанного проекта направлена заявка в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Калуги на предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» в 2022 году. В 2022 году МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» планируется благоустроить 1 общественную территорию набережной р. Оки», которая была выбрана жителями города в ходе рейтингового голосования по отбору территорий на 2022 год, проводимого в 2021 году. 02.12.2021 состоялся электронный аукцион на определение подрядной организации. 13.12.2021 МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» заключен контракт с подрядной организацией общество с ограниченной ответственностью «СВАЙМАСТЕР» на сумму 92,1 млн руб. Согласно контракта работы должны быть завершены до 01.08.2022 года. |
| 6. Осуществление административного и муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования "Город Калуга" |  |
| В 2021 году: - выдано 1517 разрешений на право производства земляных работ; - согласовано 598 проекта на производство земляных работ; - проконтролированы работы по 933 аварийным разрытиям; - возбуждено 451 дело об административных правонарушениях; - выданы 1847 предостережений в части содержания общего имущества и придомовых территорий многоквартирных домов; - выполнены 104 выездные проверки в отношении граждан и управляющих организаций с участием заявителей; - выдано 47 предписаний, составлен 31 протокол об административном правонарушении при проведении муниципального жилищного контроля; - обеспечено систематическое размещение информации в части муниципального жилищного контроля в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), автоматизированной информационной системе Генеральной прокуратуры РФ «Единый реестр проверок» (АИС ЕРП). | - усиление контроля за исполнением юридическими и физическими лицами Правил благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», утвержденных постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 №204-п; - контроль за деятельностью ТСЖ, управляющими многоквартирными домами, в составе которых есть муниципальный фонд; - профилактическая работа по предупреждению нарушений положений Правил благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга»; - предупреждение (профилактика) нарушений управляющими организациями, обязательных требований по содержанию муниципального жилищного фонда; - снижение уровня ущерба муниципальному жилищному фонду; - создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов. |

Ключевые направления  на 2022 год:

- Модернизация и укрепление материально-технической базы ключевых предприятий управления (МБУ «СМЭУ», МБУ «Калугаблагоустройство», МУП «Калугаспецавтодор», МУП ГЭТ «УКТ»  и др.). Привлечение к этой работе финансовых институтов развития, а также производителей техники (Меркатор, ВЭБ, Сбербанк).

- Дальнейшее внедрение цифровых технологий в систему управления городским хозяйством и мониторинг работ на территории города (составление паспортов на все городские территории по разделам; в структуре управления по работе с населением на территориях совместно с профильными министерствами ведется работа).

- Реализация федеральных целевых программ «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные дороги», «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы».

- Организация работ по подготовке всех ключевых событий в городе (начиная от празднования Нового года, 1 и 9 мая, День города и т.д.).