ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

муниципального образования «Город Калуга»

«Информационное общество» (Электронный муниципалитет)»

Ответственный исполнитель – Управление делами

Городского Головы города Калуги

2023 год

Дата составления отчета: 09.02.2024

Исполнитель: Директор МКУ «СИО» Арбузова И.С.

(714-903 доб. 2222, arbuzova_is@kaluga-gov.ru)

РАЗДЕЛ 1. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Информационное общество» (Электронный муниципалитет)» (далее - Программа) утверждена постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 532-п.

При разработке Программы были определены следующие цели:

1. Формирование единого информационного пространства эффективной системы муниципального управления в муниципальном образовании «Город Калуга» на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий (далее - ИКТ) в целях осуществления Городской Управой города Калуги и ее органами (далее - Органы) своих полномочий.

2. Повышение эффективности и информационной открытости муниципального управления за счет применения ИКТ, организации доступа к информации о деятельности Органов.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление делами Городского Головы города Калуги.

Участники муниципальной программы – управление делами Городского Головы города Калуги, муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» (далее – МКУ «СИО»).

Основные задачи муниципальной программы:

1. Внедрение и использование современных и импортозамещающих информационных технологий в муниципальном управлении.

2. Внедрение и развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в текущей деятельности Органов, развитие элементов «электронного муниципалитета».

3. Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов в муниципальном образовании «Город Калуга», автоматизирующих основные функции муниципального управления в соответствии с действующим законодательством.

4. Повышение доступности информации о деятельности Органов.

5. Обслуживание парка компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования.

6. Обеспечение информационной безопасности.

В рамках действующей Программы, обеспечено выполнение органами Городской Управы города Калуги требований Федеральных законов Российской Федерации:

- 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

- 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Закон Российской Федерации 5485-I от 21.07.1993 «О государственной тайне»;

- 98-ФЗ от 29.07.2004 «О коммерческой тайне»;

- 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и др.

1.1. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по состоянию на 31.12.2023 год по управлению делами Городского Головы города Калуги на реализацию мероприятий Программы, составил 53 701,3 тыс. руб.

# По итогам 2023 года суммарные кассовые расходы составили 53 670,8 тыс. руб. или 99,9% от объема годовых бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год по ГРБС управление делами Городского Головы города Калуги на реализацию мероприятий Программы.

# Для достижения поставленных целей Программы был определен ряд задач. В целях выполнения задач, определенных Программой, с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств, были реализованы мероприятия Программы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках 44-ФЗ ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# Результатами выполненных мероприятий являются:

- Обеспечено функционирование, централизованная техническая поддержка профильных информационных систем в органах Городской Управы города Калуги и развитие действующих информационных систем, с помощью которых, в том числе предоставляются государственные и муниципальные услуги, что позволило обеспечить лицензионную чистоту программного обеспечения, информационную безопасность, публикацию необходимой информации о деятельности, эффективное межведомственное взаимодействие:

- система управления муниципальными финансами, система муниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:

  - «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с расширенным функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ Про)»;

  - «Подсистема размещения муниципального заказа путем проведения закупок в электронной форме в «Бюджет-СМАРТ Про» («Бюджет-КС») программный комплекс «WEB-Торги-КС»);

  - «Подпрограмма (модуль) по взаимодействию с ГИС ЖКХ»;

  - «Подпрограмма (модуль) по формированию и ведению перечня и реестра источников доходов»

- система управления имуществом и земельными ресурсами («БАРС-Имущество»);

- геоинформационная система;

- система электронного документооборота и делопроизводства Городской Управы города Калуги «Company Media»;

- официальный сайт Городской Управы Города Калуги;

- информационно-аналитическая платформа «Калуга»

- автоматизация процессов управления на платформе Битрикс24;

- информационная система обеспечения градостроительной деятельности

- Консультант Плюс.

- Обеспечена бесперебойная работа местной, внутризоновой, междугородной и международной связи в сети IP-телефонии Городской Управы города Калуги.

- Поддержка работоспособности компьютерной сети и серверной инфраструктуры Городской Управы города Калуги.

- Проведена частичная модернизация компьютерного и периферийного парка техники и офисного оборудования органов Городской Управы города Калуги.

- Обеспечено обслуживание компьютерного оборудования, офисной техники и программного обеспечения автоматизированных рабочих мест в органах Городской Управы города Калуги.

- Мероприятия Программы по защите информации обеспечили выполнение задачи предупреждения угроз, возникающих в органах Городской Управы города Калуги, посредством муниципального контроля (надзора) в сфере реализации Программы, мониторинга угроз, регулярной оценки защищенности компонентов инфраструктуры, ликвидации неблагоприятных последствий нарушений, своевременной модернизации систем защиты компонентов инфраструктуры.

Основными направлениями по реализации политики в области информационной безопасности являются:

- обеспечение защиты информационных ресурсов от хищения, утраты, утечки, уничтожения, искажения, подделки и нарушения доступности;

- обеспечение защиты информации от утечки по техническим каналам при ее обработке, хранении и при передаче по каналам связи.

В рамках указанных направлений политики в области информационной безопасности осуществлялись:

- реализация разрешительной системы допуска исполнителей (пользователей, обслуживающего персонала) к работам, документам и информации конфиденциального характера;

- разграничение доступа пользователей и обслуживающего персонала к информационным ресурсам, программным средствам обработки (передачи) и защита информации в подсистемах различного уровня и назначения;

- предотвращение внедрения в автоматизированные подсистемы вредоносных программ и вирусов;

- необходимое резервирование технических средств, массивов и носителей информации.

Постоянно обеспечивается необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и осуществления полномочий органами Городской Управы города Калуги, в том числе организована защита информации составляющей персональные данные и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг.

Для реализации поставленных задач в области защиты информации, в соответствии с действующим законодательством были:

- выполнены работы по обследованию, созданию системы защиты информации, аттестации и мероприятия по контролю защищенности объектов информатизации, обрабатывающих сведения, составляющие персональные данные в информационных системах органов Городской Управы города Калуги. Все указанные объекты имеют действующий аттестат соответствия;

В рамках аттестации разработаны и актуализированы организационно-распорядительные документы согласно законодательству РФ.

Произведено оснащение сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации на объектах информатизации в органах Городской Управы города Калуги.

Обеспечена защита информационных ресурсов органов Городской Управы города Калуги от кибер атак «отказ в обслуживании» (DDos-атака).

- Обеспечено устойчивое функционирование муниципального центра обработки данных Городской Управы города Калуги.

- Обеспечена работоспособность сетевой и серверной инфраструктуры Городской Управы города Калуги.

- Обеспечено предоставление и обслуживание адресов электронной почты.

- Организовано техническое сопровождение мероприятий и сеансов видеоконференцсвязи органов Городской Управы города Калуги.

- В целях реализации, возложенных на органы Городской Управы города Калуги полномочий по реализации государственных и муниципальных услуг предоставлен доступ к телекоммуникационным услугам связи.

- Обеспечено звукоусиление мероприятий, проводимых Городской Управой города Калуги и ее органами. Организована трансляция и музыкальное сопровождение, основных общегородских культурно - массовых мероприятий города Калуги и общегосударственных праздничных дней таких как: освещение мероприятий, проводимых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, День пограничника, Парад Победы, День Конституции, День Военно-Морского Флота России, Воздушно-десантных войск России, Праздник выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга», День Города, Новый год и другие.

- Обеспечено функционирование, администрирование и бесперебойная работа программно-аппаратных средств официального сайта; осуществлено сопровождение официального сайта, соблюдены требования надежности и безопасности (сопровождение комплексной системы защиты информации).

- Обеспечено информационное сопровождение официального сайта Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), освещающее деятельность органов Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

По итогам года была обеспечена реализация запланированных мероприятий на 2023 год. За отчетный период план мероприятий выполнен полностью. На территории города активно развивается информационное сообщество, доступ к информации о деятельности органов Городской Управы города Калуги обеспечен в полном объеме. К результатам реализации программы относится развитое информационное сообщество, имеющее основу для дальнейшего развития.

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, НА ОСНОВАНИИ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ)

Таблица 1

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами | ед. | 12 | 12 | 12 |  |
| 2 | Увеличение посещаемости официального сайта Городской Управы города Калуги на 2% в год | ед. | 779000 | 733292 | 847564 | Отклонение значения показателя от планового обусловлено посещаемостью в связи ситуацией со специальной военной операцией. |
| 3 | Доля Органов, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества Органов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы | ед. | 43 | 43 | 43 |  |
| 5 | Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения | % | 66,7 | 66,7 | 66,7 |  |
| 7 | Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок | % | 97 | 100 | 98,4 | Отклонение значения показателя от планового обусловлено выполнением мероприятий в рамках лимитов бюджетных обязательств на ремонт техники и оборудования |
| 8 | Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами, в общем количестве поступивших заявок | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных при обработке в информационных системах, в общем количестве поступивших жалоб | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, составляющих государственную тайну, обрабатываемых Органами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» | ед. | 7 | 10 | 10 |  |
| 13 | Доля АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества АРМ Органов | % | 100 | 100 | 100 |  |

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЧАСТИЧНО ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ИЗ ЧИСЛА ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ) С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий Программы отсутствует, соответствующая информация приведена в пункте 2.3. «Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы». Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2023 году запланированные индикаторы в основном были достигнуты.

2.2. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ

РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Риски реализации Программы разделены на внутренние риски, которыми может управлять ответственный исполнитель и участники Программы, уменьшая вероятность их возникновения, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.

Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, участников Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы; несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы; недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы. Для минимизации данного риска осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются: создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителя и участников Программы, мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Также следует отметить следующие риски, такие как:

финансовый риск, связанный с отсутствием необходимого для исполнения программных мероприятий объемов финансирования либо недофинансированием программных мероприятий. Способы ограничения финансового риска - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета МО «Город Калуга» и в зависимости от достигнутых результатов, определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

риски неэффективного и неполного использования работниками органов местного самоуправления города Калуга технических и информационных ресурсов;

технические и технологические риски (в том числе несовместимость информационных систем, быстрый моральный износ оборудования и др.);

риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

В целях минимизации рисков предполагается принятие комплекса мер по повышению квалификации муниципальных и технических служащих органов местного самоуправления города Калуги.

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем, современных технологий и стандартов разработки информационно-коммуникационных решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению информационно-коммуникационных систем, привлечения квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы предлагаемых решений.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, а также с ограничениями (запретом) на использование импортных технологий со стороны регуляторов РФ, запретом на ввоз технологий в РФ, прекращением технической поддержки со стороны производителя в связи с политическими решениями.

Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий по развитию информационных систем и развитию инфраструктуры муниципальной информационной системы.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы обусловлен масштабными природными и техногенными катастрофами, войнами (вооруженными конфликтами) и др. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастроф.

2.3. СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 2

* Примечание: в графе «запланированные результаты» отражены утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 532-п ожидаемые результаты выполнения мероприятий за период (2020 - 2025 годы), в графе «достигнутые результаты» отражены результаты работ 2023 года.

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали зации | окончания реали зации | начала реали зации | окончания реали зации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  | Обеспечено формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры Городской Управы города Калуги |  |
| # 1.1 | Создание, внедрение, развитие и обеспечение функционирования информационных систем внутреннего и внешнего назначения и обеспечение доступа к ним |  |  |  |  |  |  | Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов |  |
| # 1.1.1 | Развитие и обеспечение функционирования единой технологической платформы официального сайта Городской Управы города Калуги | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Повышение открытости и расширение возможности доступа граждан и организаций к информации о деятельности Городской Управы города Калуги и ее органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов | Обеспечено повышение открытости и расширение возможности доступа граждан и организаций к информации о деятельности Городской Управы города Калуги и ее органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов |  |
| 1.1.2 | Развитие и обеспечение функционирования системы электронного документооборота | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Обеспечение внутреннего и внешнего информационного обмена Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов | Функционирование системы электронного документооборота органов Городской Управы города Калуги обеспечено. |  |
| 1.1.3 | Развитие и обеспечение функционирования системы «Электронная почта» | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2024 | 2025 |  |  | Повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов |  |  |
| 1.1.4 | Развитие и обеспечение функционирования системы управления бюджетным процессом | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов | Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов |  |
| 1.1.5 | Развитие и обеспечение функционирования системы управления муниципальными программами | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | Повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов | Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов |  |
| 1.1.6 | Обеспечение функционирования системы муниципальных закупок | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов | Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов |  |
| 1.1.7 | Сопровождение и обеспечение функционирования ИСОГД и ИСТАИГИ | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов | Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов |  |
| 1.1.8 | Развитие и обеспечение функционирования системы управления имуществом и земельными ресурсами | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов | Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов |  |
| 1.1.9 | Развитие и обеспечение функционирования информационно-аналитической платформы «Калуга» | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов | Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов |  |
| # 1.2 | Обеспечение Органов базой данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов | Обеспечено повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов |  |
| 1.3 | Развитие инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 |  | Формирование в органах Городской Управы города Калуги современной информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечено |  |
| 1.3.1 | Организация ИТ-инфраструктуры центра обработки данных (далее - ЦОД): системы сбора, хранения и резервного копирования данных, поставка средств вычислительной серверной техники и их комплектующих, программного обеспечения | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры | Обеспечивается создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры |  |
| # 1.3.2 | Оснащение и содержание обеспечивающих систем в ЦОД | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры | Обеспечивается создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры |  |
| # 1.3.3 | Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной сети, в том числе оснащение оборудованием маршрутизации, коммутации и комплектующими к ним | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры | Обеспечивается создание высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктуры |  |
| 1.3.4 | Создание, сопровождение систем видео-конференц-связи и презентаций | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов | Повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов Обеспечено функционирование сети видеоконференцсвязи органов Городской Управы города Калуги |  |
| 1.3.5 | Обеспечение Городской Управы города Калуги и ее органов компьютерным оборудованием, оргтехникой, вспомогательным оборудованием, правами использования программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных, а также техническими и программными средствами для их функционирования и комплектующими | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов | Повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов. Закуплено компьютерное оборудование, оргтехника вспомогательное оборудование, а также расходные материалы и запасные части для их эксплуатации. |  |
| 1.3.6 | Обслуживание техники и оборудования, находящихся в оперативном управлении Органов | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Повышение эффективности деятельности Органов. Надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов | Обеспечена надежная, непрерывная работа существующих технических, программных средств, информационных систем и сервисов. |  |
| 1.3.7 | Организация предоставления услуг связи Органам | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Обеспечение Органов современной телекоммуникационной инфраструктурой и услугами связи: корпоративной вычислительной сети, сети Интернет, корпоративной телефонной сети, стационарной и мобильной телефонной связи | Обеспечены Органы современной телекоммуникационной инфраструктурой и услугами связи: корпоративной вычислительной сети, сети Интернет, корпоративной телефонной сети, стационарной и мобильной телефонной связи |  |
| 1.4 | Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Обслуживание системы звукового сопровождения массовых мероприятий и обеспечение воспроизведения речевых и музыкальных сопровождений мероприятий, проводимых Органами | Обеспечено: - работоспособность системы звукового сопровождения массовых мероприятий; - воспроизведение речевых и музыкальных сопровождений мероприятий, проводимых Органами |  |
| 1.5 | Организация информационной безопасности |  | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 |  | Выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актах в сфере обеспечения безопасности информации и реализация государственной политики по данному направлению деятельности |  |
| 1.5.1 | Обеспечение защиты персональных данных | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Обеспечение защиты персональных данных при обработке в информационных системах | Были проведены мероприятия по аттестации объектов информатизации Городской Управы города Калуги, обрабатывающих персональные данные, чьи аттестаты соответствия заканчивали действие в 2022 году Проведено обновление сертифицированных средств защиты информации на объектах информатизации органов Городской Управы города Калуги, обрабатывающих персональные данные. |  |
| 1.5.2 | Аттестация, инструментальный контроль выделенных помещений, объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну, аттестация объектов информатизации для обработки конфиденциальной информации | Управление делами Городского Головы города Калуги | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну | Все объекты информатизации органов Городской Управы города Калуги, обрабатывающих сведения, содержащие государственную тайну, имеют действующие аттестаты соответствия требованиям безопасности; ежегодный контроль защищенности осуществлен. Все объекты информатизации органов Городской Управы города Калуги, обрабатывающих сведения, содержащие государственную тайну оснащены сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации. |  |
| 1.5.3 | Приобретение, организация установки (установка), организация обслуживания (обслуживание) систем видеонаблюдения, камер видеонаблюдения | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Обеспечение информационной безопасности Органов | Обеспечена работоспособность систем и камер видеонаблюдения |  |
| 1.5.4 | Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Обеспечение информационной безопасности Органов | Проведено обновление сертифицированных средств защиты информации на объектах информатизации органов исполнительной власти, обрабатывающих персональные данные. |  |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление делами Городского Головы города Калуги, МКУ «СИО» | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры системы муниципального управления | Обеспечено выполнения целей, задач и показателей Программы |  |

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 53 701,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 53 670,8 тыс. рублей, или 99,9%.

Все средства использованы по целевому назначению.

3.1 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 3

| № п/п | Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР |  | ВР |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # 1 |  | Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 247 | 36 008,9 35 898,9 110,0 | 34 616,2 34 506,3 110,0 | 34 586,3 34 506,2 80,1 |
| 1.1 |  | Создание, внедрение, развитие и обеспечение функционирования информационных систем внутреннего и внешнего назначения и обеспечение доступа к ним |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 5448,4 | 7017,7 | 7017,7 |
| 1.1.1 |  | Развитие и обеспечение функционирования единой технологической платформы официального сайта Городской Управы города Калуги |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 35,8 | 124,1 | 124,1 |
| # 1.1.2 |  | Развитие и обеспечение функционирования системы электронного документооборота |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 812,0 | 2293,0 | 2293,0 |
| # 1.1.3 |  | Развитие и обеспечение функционирования системы «Электронная почта» |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Развитие и обеспечение функционирования системы управления бюджетным процессом |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 2276,2 | 2276,2 | 2276,2 |
| 1.1.5 |  | Развитие и обеспечение функционирования системы управления муниципальными программами |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 |  |  |  |
| 1.1.6 |  | Обеспечение функционирования системы муниципальных закупок |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 1351,0 | 1351,0 | 1351,0 |
| 1.1.7 |  | Сопровождение и обеспечение функционирования ИСОГД и ИСТАИГИ |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 |  |  |  |
| 1.1.8 |  | Развитие и обеспечение функционирования системы управления имуществом и земельными ресурсами |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 973,4 | 973,4 | 973,4 |
| 1.1.9 |  | Развитие и обеспечение функционирования информационно-аналитической платформы «Калуга» |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 |  |  |  |
| 1.2 |  | Обеспечение Органов базой данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 1389,7 | 1389,7 | 1389,7 |
| 1.3 |  | Развитие инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 21835,4 | 18605,4 | 18605,4 |
| 1.3.1 |  | Организация ИТ-инфраструктуры центра обработки данных (далее - ЦОД): системы сбора, хранения и резервного копирования данных, поставка средств вычислительной серверной техники и их комплектующих, программного обеспечения |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 3409,9 | 2501,9 | 2501,9 |
| 1.3.2 |  | Оснащение и содержание обеспечивающих систем в ЦОД |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 0,0 | 239,9 | 239,9 |
| 1.3.3 |  | Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной сети, в том числе оснащение оборудованием маршрутизации, коммутации и комплектующими к ним |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 2089,7 | 2634,1 | 2634,1 |
| 1.3.4 |  | Создание, сопровождение систем видео-конференц-связи и презентаций |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 17,0 | 334,9 | 334,9 |
| 1.3.5 |  | Обеспечение Городской Управы города Калуги и ее органов компьютерным оборудованием, оргтехникой, вспомогательным оборудованием, правами использования программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных, а также техническими и программными средствами для их функционирования и комплектующими |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 6176,0 | 6372,3 | 6372,3 |
| 1.3.6 |  | Обслуживание техники и оборудования, находящихся в оперативном управлении Органов |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 3722,0 | 2517,8 | 2517,8 |
| 1.3.7 |  | Организация предоставления услуг связи Органам |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 6420,8 | 4004,5 | 4004,5 |
| 1.4 |  | Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 247 | 1321,9 1211,9 110,0 | 1232,8 1122,8 110,0 | 1202,9 1122,8 80,1 |
| 1.5 |  | Организация информационной безопасности |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 6013,5 | 6370,6 | 6370,6 |
| # 1.5.1 |  | Обеспечение защиты персональных данных |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 3538,5 | 3531,7 | 3531,7 |
| # 1.5.2 |  | Аттестация, инструментальный контроль выделенных помещений, объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну, аттестация объектов информатизации для обработки конфиденциальной информации, приобретение |  | Управление делами Городского Головы города Калуги |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 1200,0 | 790,1 | 790,1 |
| 1.5.3 |  | Приобретение, организация установки (установка), организация обслуживания (обслуживание) систем видеонаблюдения, камер видеонаблюдения |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 0,0 | 108,9 | 108,9 |
| 1.5.4 |  | Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты |  | Управление делами Городского Головы города Калуги |  | 433 |  | 04 10 |  | 2300142631 |  | 244 | 1275,0 | 1939,9 | 1939,9 |
| 2 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы |  | Управление делами Городского Головы города Калуги Муниципальное казенное учреждение «Служба информационного обеспечения» |  | 433 |  | 0410 |  | 2300200592 |  | 111 112 119 244 | 18 857,6 14 024,2 50,0 4 204,9 578,5 | 19 085,0 14 268,6 7,9 4 253,3 555,2 | 19 084,5 14 268,6 7,9 4 252,8 555,2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 866,5 | 53 701,2 | 53 670,8 |

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значение показателя отчетный год |  | Сi | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество информационных систем и сервисов, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий Органами | 12 | 12 | 1 | 1 |
| 2 | Увеличение посещаемости официального сайта Городской Управы города Калуги на 1% в год | 733292 | 847564 | 1 |  |
| 3 | Доля Органов, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества Органов | 100 | 100 | 1 |  |
| 4 | Количество зданий (помещений), обеспеченных ИКТ, в которых располагаются Органы | 43 | 43 | 1 |  |
| 5 | Количество рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной мультисервисной сети | 100 | 100 | 1 |  |
| 6 | Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения | 66,7 | 66,7 | 1 |  |
| 7 | Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении Органов, в общем количестве поступивших заявок | 100 | 98,4 | 0,98 |  |
| 8 | Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи Органам в общем количестве поступивших заявок | 100 | 100 | 1 |  |
| 9 | Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами, в общем количестве поступивших заявок | 100 | 100 | 1 |  |
| 10 | Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных при обработке в информационных системах, в общем количестве поступивших жалоб | 0 | 0 | 1 |  |
| 11 | Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, составляющих государственную тайну, обрабатываемых Органами | 100 | 100 | 1 |  |
| 12 | Количество камер видеонаблюдения, приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» | 10 | 10 | 1 |  |
| 13 | Доля АРМ Органов, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества АРМ Органов | 100 | 100 | 1 |  |

4.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (Уи = Фф / Фп)

Таблица 5

| Расходы, тыс. руб. |  | Уровень исполнения муниципальной программы по расходам | Причина не освоения финансовых ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период Сводная бюджетная роспись, план на 2023 год | Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 53 701,2 | 53 670,8 | 1 | Высвобожденные в декабре 2023 года бюджетные ассигнования от расторжения муниципальных контрактов. |

4.3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Таблица 6

| № п/п | Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры | 2020 | 1/1 |
| 1.1 | Создание, внедрение, развитие и обеспечение функционирования информационных систем внутреннего и внешнего назначения и обеспечение доступа к ним | 2020 | 1/1 |
| 1.1.1 | Развитие и обеспечение функционирования единой технологической платформы официального сайта Городской Управы города Калуги | 2020 | 1/1 |
| 1.1.2 | Развитие и обеспечение функционирования системы электронного документооборота | 2020 | 1/1 |
| 1.1.3 | Развитие и обеспечение функционирования системы «Электронная почта» | 2024 |  |
| 1.1.4 | Развитие и обеспечение функционирования системы управления бюджетным процессом | 2020 | 1/1 |
| 1.1.5 | Развитие и обеспечение функционирования системы управления муниципальными программами | 2020 |  |
| 1.1.6 | Обеспечение функционирования системы муниципальных закупок | 2020 | 1/1 |
| 1.1.7 | Сопровождение и обеспечение функционирования ИСОГД и ИСТАИГИ | 2020 | 1/1 |
| 1.1.8 | Развитие и обеспечение функционирования системы управления имуществом и земельными ресурсами | 2020 | 1/1 |
| 1.1.9 | Развитие и обеспечение функционирования информационно-аналитической платформы «Калуга» | 2020 | 1/1 |
| 1.2 | Обеспечение Органов базой данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий | 2020 | 1/1 |
| 1.3 | Развитие инфраструктуры муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования | 2020 | 1/1 |
| 1.3.1 | Организация ИТ-инфраструктуры центра обработки данных (далее - ЦОД): системы сбора, хранения и резервного копирования данных, поставка средств вычислительной серверной техники и их комплектующих, программного обеспечения | 2020 | 1/1 |
| 1.3.2 | Оснащение и содержание обеспечивающих систем в ЦОД | 2020 | 1/1 |
| 1.3.3 | Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной сети, в том числе оснащение оборудованием маршрутизации, коммутации и комплектующими к ним | 2020 | 1/1 |
| 1.3.4 | Создание, сопровождение систем видео-конференц-связи и презентаций | 2020 | 1/1 |
| 1.3.5 | Обеспечение Городской Управы города Калуги и ее органов компьютерным оборудованием, оргтехникой, вспомогательным оборудованием, правами использования программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных, а также техническими и программными средствами для их функционирования и комплектующими | 2020 | 1/1 |
| 1.3.6 | Обслуживание техники и оборудования, находящихся в оперативном управлении Органов | 2020 | 1/1 |
| 1.3.7 | Организация предоставления услуг связи Органам | 2020 | 1/1 |
| 1.4 | Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Органами | 2020 | 1/1 |
| 1.5 | Организация информационной безопасности | 2020 | 1/1 |
| 1.5.1 | Обеспечение защиты персональных данных | 2020 | 1/1 |
| 1.5.2 | Аттестация, инструментальный контроль выделенных помещений, объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну, аттестация объектов информатизации для обработки конфиденциальной информации | 2020 | 1/1 |
| 1.5.3 | Приобретение, организация установки (установка), организация обслуживания (обслуживание) систем видеонаблюдения, камер видеонаблюдения | 2020 | 1/1 |
| 1.5.4 | Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты | 2020 | 1/1 |
| 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 2020 | 1/1 |
|  | ИТОГО |  | 25/25 |

М = 1 (25/25, где 25 – мероприятия, запланированные к выполнению на 01.01.2023 году, 25 – выполненные).

4.5. ВЫВОДЫ:

При выполнении мероприятий Программы в 2023 году:

- проводилась единая техническая политика при решении комплексных задач в области развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий в целях совершенствования деятельности Городской Управы города Калуги и ее органов;

- обеспечена эффективность расходования бюджетных средств на развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий;

- обеспечена безопасность в информационном обществе;

- повышено качество муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с утвержденным бюджетом по Программе на 2024 и плановый период 2025-2026 гг. целесообразно внести необходимые изменения в целевые индикаторы (показатели) и продолжить дальнейшую реализацию программы.

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ,

ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ

В течение финансового года внесены изменения в Программу: постановление Городской Управы города Калуги №258-п от 19.07.2023 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Информационное общество» (Электронный муниципалитет)» утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 532-п».

В 2023 году будет продолжена работа по реализации мероприятий, предусмотренных Программой. Вместе с тем, для дальнейшего повышения качества предоставления услуг необходимо своевременное финансирование в полном объеме