ФОРМА МОНИТОРИНГА
реализации муниципальной программы 
(квартальная)
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»
Ответственный исполнитель муниципальной программы __Управление городского хозяйства города Калуги
	№
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия  (будут внесены изменения в программу)
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание) на 30.09.2021
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	Подпрограмма «Благоустроенный город»

	Благоустройство и развитие городских территорий

	1
	Озеленение на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»

	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	143 918,8
143 918,8  (МО)

	100 061,9
100 061,9

	На выполнение мероприятий по озеленению по управлению городского хозяйства города Калуги    израсходовано 100 061,9 тыс. руб.
Содержание, ремонт объектов благоустройства является одним из приоритетных направлений подпрограммы «Благоустроенный Город». Выполнялись следующие работы  - механизированная и ручная уборка территорий; в весенне - зимний и летний период времени - подметание и посыпание песком, очищение от наледи и снега дорожек по обслуживаемым объектам благоустройства общей площадью 297 559 кв.м,  очистка газонов, цветников и территорий от случайного мусора на площади 979 648 кв.м, ремонт и мойка скамеек, очистка урн от мусора, ежедневный вывоз контейнеров. В период зимней уборки дорожки и площадки парков и скверов обрабатывались 10% песко-соляной смесью, а также  противогололедным материалом, посыпание песко - соляной смесью в период гололедицы (согласно установленным нормативным расчетам на 1 кв.м. приходится 250 гр. песко-соляной смеси). Всего за прошедший период было израсходовано более 230 т. песко-соляной смеси и 2 т. противогололедного материала марки Актив TM UOKCA/.
 Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов. Уборка центральных объектов (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю, 31% -3 раза в неделю, 3%- по заявочной системе. Общая площадь территорий 106 объектов благоустройства составила более 129 га.  На содержание объектов благоустройства израсходовано 63 611,7 тыс. руб.
В 2021 году на 4 объектах благоустройства осуществлялась услуга частной охраны центрального парка культуры и отдыха, парка им. К.Э.Циоловского, Нового парка - ежедневная круглосуточная охрана, парка Малиновка - ежедневное патрулирование). На оказание услуг частной охраны объектов благоустройства израсходовано 4 246,4 тыс.рублей. 
Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги проводятся мероприятия по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, а именно: акарицидной (или противоклещевой) обработке. В 2021 году в весенний и летний периоды произведены работы по проведению акарицидной (противоклещевой) обработке 15 объектов благоустройства общей площадью 27,4 га, на которые израсходовано 150,0 тыс рублей.
Также ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного обследования деревьев.
До майских праздников в скверах, парках и на бульварах, там где требуется будут заменены бордюры и плитка, лавки, обихожены деревья.
Выполнены работы по вырубке  1 526 аварийных деревьев и обрезке 763 зеленых насаждений   на сумму 12 814,0 тыс руб.
Важную роль в благоустройстве территории города играют мероприятия по высадке цветов и зеленых насаждений.
В 2021 году на территории объектов благоустройства было высажено более 600 тыс. цветов. На посадку цветов и содержание цветников на территории муниципального образования «Город Калуга» израсходовано 16 436,6 тыс.руб.
Проведены  работы по высадке цветов у памятников, на транспортных развязках, в городских скверах и парках города.  На территории объектов благоустройства  произведена высадка таких сортов цветов, как виола и сурфиния. Проведены  мероприятия и по высадке зеленых насаждений в рамках всероссийской акции «Сад памяти» на территории сквера по ул.Гурьянова, д. 27 и центрального парка культуры и отдыха высажено  35 деревьев и кустарников различных пород. В рамках акции «Женское лицо Победы» на территории Губернского  высажено 40 деревьев породы дуб.
Всего в весенне-летний период 2021 года было высажено 878 деревьев и кустарников в рамках проведения Всероссийских и Международных акций, компенсационных высадок и субботников. 

	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	Управление по работе с населением на территориях 
	2020
	2025
	300,0 (МО)

	299,9
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений на территориях сельских населенных пунктов МО «Город Калуга» по заявкам Заказчика.   Выполнена вырубка 13 аварийных деревьев  и санитарная, омолаживающая
обрезке 23 деревьев.
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	Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	17 990,2
16 019,0 (МО)
611,1
 (областной бюджет)                  

1 360,1 (Федеральный бюджет)
	9 659,2
9 659,2
0
0
	Израсходовано 9 659,2 тыс.руб. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197,11 га.
Выполнялись работы по санитарному содержанию кладбищ - очистка дорожек от снега, вывозился снег и мусор с территорий кладбищ, проводились противогололедные мероприятия, сбор мусора, ликвидации стихийных свалок, валка и обрезка аварийных деревьев, работы по ремонту ограждений кладбищ, осуществлялся ремонт кладбищ. Выполнялся ремонт мест захоронений.
В настоящее время управлением городского хозяйства города Калуги совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Калугаблагоустройство» ведется слаженная работа по благоустройству и текущему ремонту воинских захоронений и объектов монументального искусства,  расположенных на городских территориях. На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 37 воинских захоронений и 34 объектов монументального искусства (мемориальные комплексы, памятники, бюсты), посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 
Заключено соглашение между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2021 год в рамках заключенного соглашения составляет 2 190,2 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме 1 360,1, областного бюджета в сумме 611,1, бюджета МО в сумме 219,0)
Активное участие в благоустройстве воинских захоронений принимают общественная организация «Волонтеры Победы», а также организации города: филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Росреестр по Калужской области, Филиал ПАО МТС в г. Калуга, ГБУ КО «МФЦ Калужской области», АО «Газпром Газораспределение» г.Калуга. 
В 2021 году в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» также планируется благоустроить 6 воинских захоронений. В полном объеме произведены работы на 4 воинских захоронениях.  Выполнены следующие работы:

- нанесены имена погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения;

- проведены восстановительные работы;

- установлены мемориальные знаки.
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	 Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их 
благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»,
МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»,
МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	131 533,0
118 202,6 (МО)         
13 330,4 (областной бюджет)
	74 917,9
64 972,0
9 945,9
	На содержание и ремонт объектов благоустройства   израсходовано 74 917,9 тыс. руб. 
Для реализации мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов между ГУ и министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства заключено Соглашение о предоставлении субсидии  из областного бюджета в сумме 13 330,4 тыс. руб.(Общая сумма Соглашения — 14 339,5 тыс.руб. Осуществляется ежедневное содержание 781 контейнерной площадки.  Необходимо создание новых контейнерных площадок.
На ремонт элементов благоустройства и праздничные украшения направлено 32 563,6 тыс.руб.  
К праздничным мероприятиям 1 и 9 мая украшение города было достигнуто единым праздничным оформлением центральных улиц, площадей и мостов. Учитывая продолжительность светового дня, был сделан акцент на «мягкое» оформление (флаги, панно), а также оформление объемно-декоративными конструкциями.
Традиционные баннерные консоли украсили центральные улицы города, а именно: улицы Кирова, Московская, Ленина, Гагарина. 
Объемно-пространственные композиции были установлены в сквере Мира, пешеходной части улицы Театральной, площадке у кинотеатра «Центральный», площади Театральной, площади Победы, в сквере «600 лет основания Калуги».
Здание на территории Нового парка, а также площадь Московскую украсили баннерные полотна. 
Оживлённые перекрёстки города, центральные парки и скверы, транспортные развязки были украшены флажными конструкциями, символизирующими костры победы, что придало им праздничную атмосферу.
Элементы праздничного оформления разместились с нарастающей плотностью от окраин города к территориям, определенным для проведения основных праздничных мероприятий.
На мероприятия по праздничному украшению территории города израсходовано 27 058,6тыс. руб.
* Ежегодно с началом летнего периода в городе, после зимней консервации будут включены фонтаны, которые радуют жителей и гостей города. Всего их 14, планируется передача 1- го фонтана, расположенного на территории музея Космонавтики.
В рамках празднования Дня города состоялось торжественное открытие мультимедийного фонтана в Парке Юного зрителя на ул.Марата. Фонтан оснащен видео-проектором и лазерной системой для проецирования изображений на водную гладь, а также подсветкой и музыкальным сопровождением. 
На  расконсервацию и содержание фонтанов израсходовано 7 474,0 тыс.руб.
* В целях с улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе установлены 12 мобильных туалетных кабин (МТК). Осуществляется  санитарное содержание МТК 1 раз в 2 дня зимой и ежедневно летом, также функционируют стационарные туалеты в центральном парке культуры и отдыха , в парке  им.К.Э.Циолковского.
Учитывая активное преображение парка «Театра юного зрителя» в части строительства,  для создания комфортных условий  пребывания жителей и гостей города на территории нового сквера ТЮЗА, был установлен новый модульный сетевой туалет.
Направлено  2 432,7 тыс.руб.
* Выполнялось устройство МАФов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги. 
* На содержании в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» находятся 406 детских игровых площадок, в МБУ «Калугаблагоустройство» – 12 детских игровых площадок. Выполнялись работы по уборке площадок от мусора, ремонту и демонтажу оборудования и т. п. Общая стоимость работ по результатам актов выполненных работ  составила 5 587,0 тыс.руб. Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для его своевременного ремонта и содержания.
* Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 10 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Стоимость работ по результатам актов выполненных работ составила 5 564,5 тыс.руб.
* МБУ «Служба Жилищного Обеспечения»
В настоящий момент в управлении МБУ «СЖО» находится 414 многоквартирных дома.
Основной деятельностью бюджетного учреждения является обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества - муниципального жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, а также благоустройства территории городского округа в целях создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Выполнялась уборка междворовых проездов на площади 480 897,9  кв.м.

	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	управление по работе с населением на территориях
	2020
	2025
	1 200,0  (МО)
	855,70
	По муниципальным контрактам выполнены работы по очистке и дезинфекции 55 колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга». Заключен контракт на ремонт 5 муниципальных колодцев 
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	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	121 657,1
121 657,1 (МО)

	85 591,3
85 591,3

	На соответствующие мероприятия израсходовано 85 591,3 тыс.руб. 
Согласно муниципальному контракту на май - декабрь 2021 г. расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт   23 056 шт. светильников уличного освещения. 
В течение 2021 г. были построены и приняты в казну новые линии освещения. Заключены муниципальные контракты на обслуживание светильников на период:

-  с 01.01.2021 до 30.04.2021, стоимость – 9 840 тыс. руб. на обслуживание 22 971 шт. светильников (заключен в 2020 году) ;

- с 01.05.2021 до 31.12.2021, стоимость – 19 990 тыс. руб.; на обслуживание –          23 056 шт. светильников.
Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее 98 %.
В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». За истекший период 2021 года проведены работы по реконструкции искусственного освещения в сквере Палаты Коробовых, по улицам города Калуги: Кирова, Гагарина, Луначарского, Королева, Пушкина, Октябрьская. Ждамировская, Береговая, 1-я Холмовая, 1-я Ясеневая, Газовая, Осенняя, Заречная, Вишневского, Учхоз. Дополнительно было организовано уличное освещение в деревнях: Лихун, Большая Каменка, Починки, Груздово, Петрово, Рождествено, Воровая, Городок, Канищево, Черносвитино, Андреевское, Тимошево.
До конца текущего года планируется провести реконструкцию освещения на улицах Калуги: Московская (до пл. Московская), Ленина (от ул. К.Либкнехта до пл. Старый Торг), Кутузова, Салтыкова-Щедрина, Гурьянова, Путейская. Также будет организовано уличное освещение в д. Мстихино.
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	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2021 год

	
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2 322,1
500,0 (МО)
1 822,1 (Областной бюджет)

	2 066,1
244,8
1 821,3
	Заключено соглашение с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» на осуществление государственных полномочий по организации и проведению мероприятий по отлову, содержанию и возврату в естественную среду животных без владельцев в 2021 году в сумме 1 822,1 тыс. руб. Дополнительно из средств МО выделено на эти цели  500 тыс.руб.
Управлением городского хозяйства города Калуги заключены 2 муниципальных контракта на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания на территории МО «Город Калуга» 190 безнадзорных животных. Указанные муниципальные контракты исполнены в полном объеме.
На средства местного бюджета управлением городского хозяйства города Калуги заключен дополнительный муниципальный контракт, отловлено 62 безнадзорных животных. 


	
	Приобретение движимого имущества
	управление городского хозяйства города; МБУ «Калугаблагоустройство»
	управление городского хозяйства города
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время не предусмотрено  бюджетом на 2021 год

	
	Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2021 год

	
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время не предусмотрено бюджетом на 2021 год

	
	Реультивация  полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	395 681,0
54 835,1 (МО)
105 662,2
 (Областной бюджет)
235 183,7 (Федеральный бюджет)

	177 840,7
14 002,5
50 789,8
113 048,4
	В соответствии с подпрограммой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» государственной программы «Охрана окружающей среды в Калужской области» запланированы средства на строительно-монтажные работы, а также необходимость выполнения проектно-изыскательских работ. Выделена субсидия на строительно-монтажные работы по объекту из федерального и областного бюджета.   В 2020 г. заключен  и частично оплачен МК с ООО "СИТИ  СТРОЙ ГРУПП" на выполнение вышеуказанных работ. Ведутся строительно-монтажные работы по объекту.
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	Строительство ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Баумана  (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	1 575,0 (МО)
	280,0
	Запланированы расходы на выполнение корректировки проектно-изыскательских работ по объекту. Оплачены работы по корректировке результатов инженерных изысканий по объекту.

	7
	Объект культурного наследия «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	21 158,7
2 247,3 (МО)
18 911,40 (областной бюджет)
	18 735,5
300,00 (МО)
18 435,5
	Министерством финансов выделена субсидия в размере 18 911,4 руб. на проведение ремонтных работ по объекту. Заключен договор с благотворительным фондом "София" о благотворительном пожертвовании денежных средств в размере 257, 8 тыс. руб. на выполнение дополнительных ремонтных работ по объекту. Заключен и оплачен МК  с ООО "Стротельный альянс" в сумме 300,0 тыс. руб. на выполнение работ по разработке и проведению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. 


	
	Устройство постамента для памятного знака «Паровоз серии «Л»»

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	Не предусмотрено бюджетом на 2021 год


	
	Сквер в честь 650-летия основания г. Калуги

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	2 682,7
2,7 (МО)
2 680,0 (областной бюджет)
	2 682,7
2,7
2 680,0
	Министерством финансов Калужской области выделена субсидия в размере 2 680,0 руб. на проведение проектно-изыскательских работ по благоустройству объекта. Заключен МК с ООО "СтройТехПроект" на проведение проектно-изыскательских работ. Выполнены и оплачены  проектно-изыскательские работы по благоустройству объекта. 


	
	Благоустройство территории ул. Театральная , г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	3 393,4
3,4 (МО)
3 390,0 (областной бюджет)
	3 393,40
3,4 (МО)
3 390,00 (областной бюджет)

	Министерством финансов Калужской области выделена субсидия в размере 3 393,3 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ по объекту.
Выполнены и оплачены работы по  разработке проектно-сметной документации.

	
	Устройство понтонного моста через р.Ока г.Калуги
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства         г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0

	0
	Не предусмотрено бюджетом на 2021 год
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	Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	6 191,3 (МО)

	5 479,7
	Выполнены и оплачены работы по устройству пешеходных дорожек по адресам:
- ул. Калинина, 
- от пер. Ольговский до ул. Тарутинская, д. 231, к.7,
- ул. Ломоносова, в районе д. № 1,
- ул. Веры Андриановой, д. № 20 до пер. Паровозный,
- ул. Молодежная, в районе д. № 158 Грабцевского шоссе,
- ул. Советская от д. № 120Б до д. № 172. 

	
	В том числе :
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,
	
	
	
	430 682,1
64 854,8 (МО)
130 643,6 (областной бюджет)
235 183,7 (Федеральный бюджет)

	208 412,0
20 068,3
75 295,3
113 048,4
	Исполнение- 48 %


	
	ИТОГО по подпрограмме «Благоустроенный город»
	
	
	
	
	Всего: 849 603,3
466 652,3
(бюджет МО)                 
(Областной бюджет) 
146 407,2
236 543,8 (Федеральный бюджет)
	481 864,0
281 753,1
87 062,5
113 048,4
	Исполнение — 57 %

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуги»

	1
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	0 (МО)
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2021 год

	
	Итого по подпрограмме   «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	0 (МО)
	      0
	

	Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Город Калуга» «Городская Среда» 


	
	Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга

	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	59 490,9 (МО)
	44 869,8
	На обеспечение деятельности сотрудников управления  городского хозяйства города Калуги израсходовано 44 869,8 тыс. рублей. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее-Положение).
В соответствии с Положением управление городского хозяйства города осуществляет управление в сфере благоустройства. 
Задачами управления являются:
- обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования «Город Калуга»;
- формирование и реализация муниципальной политики в сферах  транспорта, связи и благоустройства, направленной на повышение качества обслуживания населения пассажирскими перевозками и услугами связи, охраны окружающей среды и и контроль в сфере благоустройства;
- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;
- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды, соблюдение экологической безопасности;
- обеспечение рационального использования юридическими и физическими лицами природных ресурсов в интересах населения муниципального образования «Город Калуга»


	
	Итого по муниципальной  программе муниципального образования «Город Калуга»  «Городская Среда»
	
	
	
	
	Всего: 909 094,2
в т.ч.
 (бюджет МО) 526 143,2
(Областной бюджет) 
146 407,2
236 543,8 (Федеральный бюджет)

	526 733,8
326 622,9
87 062,5
113 048,4
	Исполнение -58 %



